администрация Нижневартовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 17.03.2014 г. Нижневартовск | № 448 |
| --- | --- |

Об утверждении плана проведения аукционов по предоставлению в аренду земельных участков для реализации инвестиционных проектов

В соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», планом мероприятий по стимулированию органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала        на 2014–2016 годы, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 27.12.2013 № 569-п «О мерах по реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского   автономного округа – Югры»:

1. Утвердить план проведения аукционов по предоставлению в аренду земельных участков для реализации инвестиционных проектов согласно       приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на директора       муниципального казенного учреждения Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» Б.Н. Гонохина.

Глава администрации района                                                            Б.А. Саломатин

Приложение к постановлению

администрации района

от 17.03.2014 № 448

План проведения аукционов по предоставлению в аренду земельных участков

для реализации инвестиционных проектов

| № п/п | Сведения о земельном участке, планируемом к предоставлению на аукционе из земель, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность, на который не разграничена и распоряжение которым в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется органами местного самоуправления |  |  | Формирование земельного участка и подготовка к проведению аукциона |  |  | Принятие решения о проведении аукциона (дата, месяц) | Проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, в том числе для комплексного освоения в целях жилищного строительства (дата, месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | адрес, кадастровый номер | площадь (га) | категория, вид разрешенного использования | кадастровые работы (дата, месяц) | изменение категории, определение вида разрешенного использования (дата, месяц) | проведение оценки рыночной стоимости (дата, месяц) |  |  |
| 1. | Пгт. Новоаганск, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 86:04:0000003:734 | 0,5000 | земли населенных пунктов, строительство объекта производственного назначения | - | - | май − июнь 2014 года | июнь − июль 2014 года | июль − август 2014 года |
| 2. | П. Аган, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 86:04:0000004:237 | 0,2380 | земли населенных пунктов, строительство пилорамы | - | - | май − июнь 2014 года | июнь − июль 2014 года | июль − август 2014 года |
| 3. | П. Аган, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 86:04:0000004:240 | 0,1290 | земли населенных пунктов, строительство автозаправочной станции на 2 топливо-раздаточных колонки | - | - | май − июнь 2014 года | июнь − июль 2014 года | июль − август 2014 года |
| 4. | Ул. Школьная, п. Аган, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 86:04:0000004:247 | 0,2490 | земли населенных пунктов, строительство административно бытового центра | - | - | май − июнь 2014 года | июнь − июль 2014 года | июль − август 2014 года |
| 5. | С. Ларьяк, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 86:04:0000015:1157 | 0,6370 | земли населенных пунктов, строительство объекта производственного и коммунально-складского назначения | - | - | май − июнь 2014 года | июнь − июль 2014 года | июль − август 2014 года |
| 6. | 3 микрорайон, пгт. Излучинск, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 86:04:0000018:504 | 0,3074 | земли населенных пунктов, под строительство магазина | - | - | май − июнь 2014 года | июнь − июль 2014 года | июль − август 2014 года |
| 7. | Пгт. Излучинск, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 86:04:0000018:735 | 0,2705 | земли населенных пунктов, строительство здания комбината бытового обслуживания | - | - | май − июнь 2014 года | июнь − июль 2014 года | июль − август 2014 года |
| 8. | Пгт. Излучинск, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 86:04:0000018:737 | 0,1230 | земли населенных пунктов, строительство объекта социально-бытового назначения | - | - | май − июнь 2014 года | июнь − июль 2014 года | июль − август 2014 года |
| 9. | Ул. Кедровая, пгт. Излучинск, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 86:04:0000018:772 | 0,2120 | земли населенных пунктов, строительство объекта промышленного назначения | - | - | май − июнь 2014 года | июнь − июль 2014 года | июль − август 2014 года |
| 10. | Район Нижневартовской ГРЭС, пгт. Излучинск, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 86:04:0000018:7485 | 1,1110 | земли населенных пунктов, строительство объекта производственного назначения | - | - | май − июнь 2014 года | июнь − июль 2014 года | июль – август 2014 года |
| 11. | П. Зайцева Речка, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 86:04:0000023:916 | 0,4035 | земли населенных пунктов, строительство быстровозводимого спортивного сооружения | - | - | май − июнь 2014 года | июнь − июль 2014 года | июль − август 2014 года |