администрация Нижневартовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 14.02.2018 г. Нижневартовск | № 329 |
| --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации района от 02.12.2013 № 2561 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»

В соответствии с решением Думы района от 18.01.2018 № 250                               «О внесении изменений в решение Думы района от 17.11.2017 № 230                           «О бюджете района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,                          постановлением администрации района от 05.08.2013 № 1663                                           «О муниципальных программах Нижневартовского района», с целью уточнения объемов финансирования, мероприятий и целевых показателей муниципальной программы:

1. Внести в постановление администрации района от 02.12.2013 № 2561 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Определить общий объем финансирования муниципальной                           программы за счет всех источников финансирования в сумме 1 681 528,99 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета района – 1 609 957,16 тыс. рублей, за счет средств муниципального дорожного фонда – 71 571,83 тыс. рублей (в том числе за счет средств бюджета района – 7 130,63                тыс. рублей, из них: 3 750,0 тыс. рублей – софинансирование района; за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 64 441,20 тыс. рублей, из них: 64 441,20 тыс. рублей – софинансирование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).».

1.2. В приложении к постановлению:

1.2.1. По всему тексту слова «и маломерного судна, предназначенных» заменить словом «,предназначенного».

1.2.2. В Паспорте муниципальной программы:

1.2.2.1. В разделе «Цели муниципальной программы» слова «и маломерного судна» исключить.

1.2.2.2. Раздел «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «Целевые показатели муниципальной программы | перевезено воздушным транспортом, в том числе: пассажиров, чел. – 5000, груза, тн – 37,2; перевезено пассажиров водным транспортом, чел. – 9000; количество парка автотранспорта для органов местного самоуправления, шт. – 1; количество автопарка специализированной техники, шт. – 1; протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образованияНижневартовский район, км – 203,44; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км– 0; общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образованияНижневартовский район, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км – 0; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образованияНижневартовский район, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, % − 100; эффективность расходования бюджетных средств, % − 100.». |
| --- | --- |

1.2.2.3. В разделе «Финансовое обеспечение муниципальной программы»  цифры «1692871,1», «65 814,9» заменить цифрами «1 681 528,99», «77 472,79».

1.2.2.4. В абзаце втором пункта 2.1раздела II слова «строительство и реконструкция» заменить словами «ремонт, выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту и строительству».

1.2.2.5. Пункт 3.4 раздела III дополнить абзацами следующего содержания:

«Расчет показателя «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образованияНижневартовский район, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км» определяется по формуле:

L местн. не норм. = LN-1 местн. не норм.  -LN  местн. прирост норм.+ LN местн. выявл. не норм.,

где:

L местн. не норм. – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км;

LN-1  местн. не норм. −протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в году, предшествующем году N, км;

LN  местн. прирост норм. −прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, выполненных                    в отчетном году, км;

LN местн. выявл. не норм. – выявленная в отчетном году протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км;

N − отчетный год;

N-1 − год, предшествующий отчетному году.

Расчет показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образованияНижневартовский район, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, %» определяется по формуле:

∆L местн. =( Lместн.норм. / Lместн.)*100,

где:

∆L местн. − доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образованияНижневартовский район, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, %;

L местн.норм. − протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года, км;

Lместн. – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образованияНижневартовский район по состоянию на 31 декабря отчетного года, км.».

1.2.2.6. В пункте 4.1 раздела IV:

1.2.2.6.1. В абзацевтором слова «и текущему ремонту» заменить словами «,ремонту и капитальному ремонту».

1.2.2.6.2. В абзацепятом слова «текущего ремонта» заменить словами «ремонта и капитального ремонта».

1.2.2.7. Пункт 5.7 раздела V дополнить предложением следующего содержания:

«Реализация мероприятия «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Нижневартовского района, услугами почтовой связи» осуществляется в виде способствования создания и поддержания устойчивой работы маршрутов района (в зимний период обеспечивается строительство зимних автомобильных дорог для осуществления доставки почты автомобильным транспортом, в период распутицы организуется доставка грузов воздушным сообщением, в летний период действует водное сообщение с труднодоступными населенными пунктами района), атакже продажи билетов для почтальонов и грузов почтовых отправлений по тарифам, действующим для населения Нижневартовского района, также осуществляется бронирование мест на воздушном транспорте в количестве одного билета для работника почты и для груза.».

1.2.3. Приложения 1, 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2.

2. Службе документационного обеспечения управления организации                  деятельности администрации района разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru.

3. Пресс-службе администрации района (А.В. Шишлакова) опубликовать постановление в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости Приобья».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по потребительскому рынку, местной промышленности,                    транспорту и связи Х.Ж. Абдуллина.

Глава района                                                                                       Б.А. Саломатин

| Приложение 1 к постановлению администрации района от 14.02.2018 № 329 «Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы (наименование мероприятия/объекта) |  |  | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Номер показателя из таблицы «Целевые показатели муниципальной программы» | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026− 2030 годы |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель 1: повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог, содействующих развитию экономики, удовлетворению социальных потребностей, повышению жизненного и культурного уровней населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: организация работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма I «Автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  | всего | номер показателя – 5,6,7,8,9 | 71 184,38 | 26 291,58 | 22 446,40 | 22 446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | муниципальный дорожный фонд, в том числе: |  | 71 184,38 | 26 291,58 | 22 446,40 | 22 446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 2 993,18 | 2 993,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района (софинансирование) |  | 3 750,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа (софинансирование) |  | 64 441,20 | 22 048,40 | 21 196,40 | 21 196,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Ремонт подъездных автодорог пгт. Излучинска, сельского поселения Аган, пгт. Новоаганска, сельского поселения Ваховск |  |  | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» (далее − МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района») | всего | X | 70 013,23 | 25 120,43 | 22 446,40 | 22 446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | муниципальный дорожный фонд, в том числе: | X | 70 013,23 | 25 120,43 | 22 446,40 | 22 446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | X | 1 822,03 | 1 822,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района (софинансирование) | X | 3 750,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа (софинансирование) | X | 64 441,20 | 22 048,40 | 21 196,40 | 21 196,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Центральной в пгт. Новоаганске (в том числе ПИР) |  |  | МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | всего | X | 1 171,15 | 1 171,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | муниципальный дорожный фонд, в том числе: | X | 1 171,15 | 1 171,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | X | 1 171,15 | 1 171,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района (софинансирование) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа (софинансирование) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого 1. Основное мероприятие «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  | всего | X | 71 184,38 | 26 291,58 | 22 446,40 | 22 446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | муниципальный дорожный фонд, в том числе: | X | 71 184,38 | 26 291,58 | 22 446,40 | 22 446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | X | 2 993,18 | 2 993,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района (софинансирование) | X | 3 750,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа (софинансирование) | X | 64 441,20 | 22 048,40 | 21 196,40 | 21 196,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Основное мероприятие «Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения района» |  |  |  |  | Всего | номер показателя − 5,7,8,9 | 387,45 | 387,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | муниципальный дорожный фонд, в том числе : |  | 387,45 | 387,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 387,45 | 387,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района (софинансирование) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа (софинансирование) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Внутриквартальная дорога квартала 01:05:02 и проезд к крытому хоккейному корту в пгт. Излучинске (ПИР) |  | МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | всего | X | 387,45 | 387,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | муниципальный дорожный фонд, в том числе : | X | 387,45 | 387,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | X | 387,45 | 387,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района (софинансирование) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа (софинансирование) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого 2. Основное мероприятие «Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения района» |  |  |  |  | всего | X | 387,45 | 387,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | муниципальный дорожный фонд, в том числе: | X | 387,45 | 387,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | X | 387,45 | 387,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района (софинансирование) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа (софинансирование) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме I |  |  |  |  | всего | X | 71 571,83 | 26 679,03 | 22 446,40 | 22 446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | в том числе остатки средств прошлого года | X | 3 380,63 | 3 380,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | муниципальный дорожный фонд, в том числе : | X | 71 571,83 | 26 679,03 | 22 446,40 | 22 446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | X | 3 380,63 | 3 380,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района (софинансирование) | X | 3 750,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа (софинансирование) | X | 64 441,20 | 22 048,40 | 21 196,40 | 21 196,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Цель 2: обеспечение стабильной и устойчивой работы по перевозке пассажиров, грузов в труднодоступные поселения района воздушным и водным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: организация перевозок пассажиров воздушным и водным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма II «Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным и водным транспортом» |  |  |  |  | всего | номер показателя – 1, 2, 9. | 1 607 680,94 | 48 517,54 | 38 291,70 | 20 960,20 | 109 605,40 | 117 079,20 | 125 054,90 | 133 558,10 | 142 630,00 | 871 983,9 |
|  |  |  |  |  | в том числе остатки средств прошлого года |  | 5 451,04 | 5 451,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 1 607 680,94 | 48 517,54 | 38 291,70 | 20 960,20 | 109 605,40 | 117 079,20 | 125 054,90 | 133 558,10 | 142 630,00 | 871 983,9 |
| 1.1. | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием населению услуги по перевозке пассажиров, багажа, почты и грузов воздушным транспортом между поселениями в границах района |  |  | отдел транспорта и связи администрации района (далее – ОтиС) | всего | X | 1 219 310,64 | 25 267,34 | 13 780,20 | 8 448,70 | 82 652,80 | 88 961,60 | 95 722,80 | 102 965,30 | 110 723,10 | 690 788,8 |
|  |  |  |  |  | в том числе остатки средств прошлого года | X | 5 451,04 | 5 451,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | X | 1 219 310,64 | 25 267,34 | 13 780,20 | 8 448,70 | 82 652,80 | 88 961,60 | 95 722,80 | 102 965,30 | 110 723,10 | 690 788,8 |
| 1.2. | Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием транспортных услуг населению водным транспортом между поселениями в границах района |  |  | ОТиС | всего | X | 388 370,3 | 23 250,2 | 24 511,5 | 12 511,5 | 26 952,6 | 28 117,6 | 29 332,1 | 30 592,8 | 31 906,9 | 181 195,1 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | X | 388 370,3 | 23 250,2 | 24 511,5 | 12 511,5 | 26 952,6 | 28 117,6 | 29 332,1 | 30 592,8 | 31 906,9 | 181 195,1 |
| Итого 1. Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным и водным транспортом» |  |  |  |  | всего | X | 1 607 680,94 | 48 517,54 | 38 291,70 | 20 960,20 | 109 605,40 | 117 079,20 | 125 054,90 | 133 558,10 | 142 630,00 | 871 983,9 |
|  |  |  |  |  | в том числе остатки средств прошлого года | X | 5 451,04 | 5 451,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | X | 1 607 680,94 | 48 517,54 | 38 291,70 | 20 960,20 | 109 605,40 | 117 079,20 | 125 054,90 | 133 558,10 | 142 630,00 | 871 983,9 |
| Цель 3:обеспечение поселений, входящих в состав района, услугами почтовой связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: организация доставки, приема, сортировки почтовых отправлений до населения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма II «Транспортные услуги межпоселенческого характера и связь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества доставки почтовых отправлений» |  |  |  |  | всего | номер показателя – 9 | за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Нижневартовского района, услугами почтовой связи |  |  | ОТиС | всего | X | за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | X | за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого 2. Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества доставки почтовых отправлений» |  |  |  |  | всего | X | за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | X | за счет финансирования основной деятельности исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Основное мероприятие «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений Нижневартовского района» |  |  |  |  | всего | номер показателя -9. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Резерв на развитие транспортной инфраструктуры района |  |  | ОТиС | всего | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого 3. Основное мероприятие «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры поселений Нижневартовского района» |  |  |  |  | всего | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме II |  |  |  |  | Всего | X | 1 607 680,94 | 48 517,54 | 38 291,70 | 20 960,20 | 109 605,40 | 117 079,20 | 125 054,90 | 133 558,10 | 142 630,00 | 871 983,9 |
|  |  |  |  |  | в том числе остатки средств прошлого года | X | 5 451,04 | 5 451,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | X | 1 607 680,94 | 48 517,54 | 38 291,70 | 20 960,20 | 109 605,40 | 117 079,20 | 125 054,90 | 133 558,10 | 142 630,00 | 871 983,9 |
| Цель: обновление парка техники, снижение расходов на содержание подвижного состава для эффективного и надежного функционирования коммунальной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: обновление материально-технической базы органов местного самоуправления путем приобретения автомобильного транспорта, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, и парка коммунальной специализированной техники для улучшения качества обслуживания жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма III «Приобретение автотранспорта и специальной техники в собственность района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие «Обновление, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств» |  |  |  |  | всего | номер показателя – 3,4, 9 | 2 276,23 | 2 276,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 2 276,23 | 2 276,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. |  | Автомобиль (легковой) |  | ОТиС | всего | X | 930,98 | 930,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | X | 930,98 | 930,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. |  | Трактор с коммунальным гидроповоротным отвалом |  | Отдел ЖКХ | всего | X | 1 345,25 | 1 345,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | X | 1 345,25 | 1 345,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого 1. Основное мероприятие «Обновление, повышение уровня технического состояния парка транспортных средств» |  |  |  |  | всего | X | 2 276,23 | 2 276,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | X | 2 276,23 | 2 276,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме III |  |  |  |  | всего | X | 2 276,23 | 2 276,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | в том числе остатки средств прошлого года | X | 1 345,25 | 1 345,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | X | 2 276,23 | 2 276,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  | всего | X | 1 681 528,99 | 77 472,79 | 60 738,10 | 43 406,60 | 109 605,40 | 117 079,20 | 125 054,90 | 133 558,10 | 142 630,00 | 871 983,9 |
|  |  |  |  |  | в том числе остатки средств прошлого года | X | 10 176,91 | 10 176,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | X | 1 609 957,16 | 50 793,76 | 38 291,70 | 20 960,20 | 109 605,40 | 117 079,20 | 125 054,90 | 133 558,10 | 142 630,00 | 871 983,9 |
|  |  |  |  |  | муниципальный дорожный фонд, в том числе: | X | 71 571,83 | 26 679,03 | 22 446,40 | 22 446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | X | 3 380,63 | 3 380,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района (софинансирование) | X | 3 750,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа (софинансирование) | X | 64 441,20 | 22 048,40 | 21 196,40 | 21 196,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности (строительство и реконструкция) |  |  |  |  | всего | X | 387,45 | 387,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | муниципальный дорожный фонд, в том числе: | X | 387,45 | 387,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | X | 387,45 | 387,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района (софинансирование) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа (софинансирование) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности (приобретение автотранспорта) |  |  |  |  | всего | X | 2 276,23 | 2 276,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | в том числе остатки средств прошлого года | X | 1 345,25 | 1 345,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | X | 2 276,23 | 2 276,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы |  |  |  |  | Всего | X | 1 678 865,32 | 74 809,12 | 60 738,10 | 43 406,60 | 109 605,40 | 117 079,20 | 125 054,90 | 133 558,10 | 142 630,00 | 871 983,9 |
|  |  |  |  |  | в том числе остатки средств прошлого года | X | 8 831,67 | 8 831,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | X | 1 607 680,94 | 48 517,54 | 38 291,70 | 20 960,20 | 109 605,40 | 117 079,20 | 125 054,90 | 133 558,10 | 142 630,00 | 871 983,9 |
|  |  |  |  |  | муниципальный дорожный фонд, в том числе: | X | 71 184,38 | 26 291,58 | 22 446,40 | 22 446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | X | 2 993,18 | 2 993,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района (софинансирование) | X | 3 750,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа (софинансирование) | X | 64 441,20 | 22 048,40 | 21 196,40 | 21 196,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель: отдел транспорта и связи администрации района (сокращенно:ОТиС) |  |  |  |  | всего | X | 1 608 611,92 | 49 448,52 | 38 291,70 | 20 960,20 | 109 605,40 | 117 079,20 | 125 054,90 | 133 558,10 | 142 630,00 | 871 983,9 |
|  |  |  |  |  | в том числе остатки средств прошлого года | X | 5 451,04 | 5 451,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | X | 1 608 611,92 | 49 448,52 | 38 291,70 | 20 960,20 | 109 605,40 | 117 079,20 | 125 054,90 | 133 558,10 | 142 630,00 | 871 983,9 |
| соисполнитель: муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» (сокращенно:МКУ «УКС») |  |  |  |  | всего | X | 71 571,83 | 26 679,03 | 22 446,40 | 22 446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | в том числе остатки средств прошлого года | X | 3 380,63 | 3 380,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | муниципальный дорожный фонд, в том числе: | X | 71 571,83 | 26 679,03 | 22 446,40 | 22 446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района | X | 3 380,63 | 3 380,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района (софинансирование) | X | 3 750,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет округа (софинансирование) | X | 64 441,20 | 22 048,40 | 21 196,40 | 21 196,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| соисполнитель: отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района (сокращенно: отдел ЖКХ) |  |  |  |  | всего | X | 1 345,25 | 1 345,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | в том числе остатки средств прошлого года | X | 1 345,25 | 1 345,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет района | X | 1 345,25 | 1 345,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.».

Приложение 2 к постановлению

администрации района

от 14.02.2018 № 329

««Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»

Целевые показатели муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Нижневартовского района на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы (2030 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1. | Перевезено воздушным транспортом, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пассажиров, чел. | 4368 | 1554 | 650 | 400 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
|  | груза, тн | 51,5 | 14,1 | 6 | 3 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
| 2. | Перевезено водным транспортом, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пассажиров, чел. | 10088 | 9000 | 9000 | 4350 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 3. | Количество парка автотранспорта для органов местного самоуправления, шт. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество автопарка специализированной техники, шт. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образованияНижневартовский район, км | 203,44 | 203,44 | 203,44 | 203,44 | 203,44 | 203,44 | 203,44 | 203,44 | 203,44 | 203,44 |
| 6. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Нижневартовский район, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 7. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образованияНижневартовский район, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км | 2,0 | 1,1 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образованияНижневартовский район, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, % | 99 | 99,5 | 99,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Эффективность расходования бюджетных средств, % | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 |

.».