администрация Нижневартовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 25.11.2021 г. Нижневартовск | № 2095 |
| --- | --- |

# Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 05.03.2022 № 373 - Утратит силу с 1 января 2024 года постановлением Администрации от 05.12.2023 № 1289)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 20.05.2022 № 1107 - Утратит силу с 1 января 2024 года постановлением Администрации от 05.12.2023 № 1289)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 09.06.2022 № 1314 - Утратит силу с 1 января 2024 года постановлением Администрации от 05.12.2023 № 1289)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 04.07.2022 № 1447 - Утратит силу с 1 января 2024 года постановлением Администрации от 05.12.2023 № 1289)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 19.07.2022 № 1568 - Утратит силу с 1 января 2024 года постановлением Администрации от 05.12.2023 № 1289)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 29.08.2022 № 1826 - Утратит силу с 1 января 2024 года постановлением Администрации от 05.12.2023 № 1289)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 04.10.2022 № 2034 - Утратит силу с 1 января 2024 года постановлением Администрации от 05.12.2023 № 1289)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 01.11.2022 № 2180 - Утратит силу с 1 января 2024 года постановлением Администрации от 05.12.2023 № 1289)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 21.11.2022 № 2295 - Утратит силу с 1 января 2024 года постановлением Администрации от 05.12.2023 № 1289)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 24.11.2022 № 2367 - Утратит силу с 1 января 2024 года постановлением Администрации от 05.12.2023 № 1289)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 06.12.2022 № 2452 - Утратит силу с 1 января 2024 года постановлением Администрации от 05.12.2023 № 1289)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 09.01.2023 № 14 - Утратит силу с 1 января 2024 года постановлением Администрации от 05.12.2023 № 1289)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 21.02.2023 № 172 - Утратит силу с 1 января 2024 года постановлением Администрации от 05.12.2023 № 1289)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 24.03.2023 № 282 - Утратит силу с 1 января 2024 года постановлением Администрации от 05.12.2023 № 1289)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 18.05.2023 № 476 - Утратит силу с 1 января 2024 года постановлением Администрации от 05.12.2023 № 1289)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 14.06.2023 № 585 - Утратит силу с 1 января 2024 года постановлением Администрации от 05.12.2023 № 1289)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 27.06.2023 № 633 - Утратит силу с 1 января 2024 года постановлением Администрации от 05.12.2023 № 1289)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 14.07.2023 № 688 - Утратит силу с 1 января 2024 года постановлением Администрации от 05.12.2023 № 1289)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 15.08.2023 № 774 - Утратит силу с 1 января 2024 года постановлением Администрации от 05.12.2023 № 1289)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 01.09.2023 № 840 - Утратит силу с 1 января 2024 года постановлением Администрации от 05.12.2023 № 1289)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 19.09.2023 № 928 - Утратит силу с 1 января 2024 года постановлением Администрации от 05.12.2023 № 1289)

(С изменениями, внесенными постановлением Администрации от 08.11.2023 № 1173 - Утратит силу с 1 января 2024 года постановлением Администрации от 05.12.2023 № 1289)

(Утратит силу с 1 января 2024 года постановлением Администрации от 05.12.2023 № 1289)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации района от 17.09.2021 № 1663 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Нижневартовского района»:

1. Утвердить муниципальную программу «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации района:

от 20.11.2020 № 1777 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 11.03.2021 № 295 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 20.11.2020 № 1777  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 07.04.2021 № 510 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 20.11.2020 № 1777  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 25.05.2021 № 834 «О внесении изменений в постановление администрации района от 20.11.2020 № 1777  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 30.06.2021 № 1172 «О внесении изменений в постановление администрации района от 20.11.2020 № 1777  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 16.07.2021 № 1272 «О внесении изменений в постановление администрации района от 20.11.2020 № 1777  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 11.08.2021 № 1430 «О внесении изменений в постановление администрации района от 20.11.2020 № 1777  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 06.09.2021 № 1546 «О внесении изменений в постановление администрации района от 20.11.2020 № 1777  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 17.09.2021 № 1643 «О внесении изменений в постановление администрации района от 20.11.2020 № 1777  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»;

от 08.11.2021 № 1977 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 20.11.2020 № 1777  «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района».

3. Отделу делопроизводства, контроля и обеспечения работы руководства управления обеспечения деятельности администрации района (Ю.В. Мороз) разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru.

4. Управлению общественных связей и информационной политики администрации района (Л.Д. Михеева) опубликовать постановление в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости Приобья».

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела по развитию жилищно-коммунального комплекса, энергетики и строительства управления градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района М.Ю. Канышеву.

Глава района Б.А. Саломатин

Приложение к постановлению

администрации района

от 25.11.2021 № 2095

(Паспорт муниципальной программы изложен в новой редакции постановлением Администрации от 05.03.2022 № 373)

(Паспорт муниципальной программы изложен в новой редакции постановлением Администрации от 21.11.2022 № 2295)

(Паспорт муниципальной программы изложен в новой редакции постановлением Администрации от 21.02.2023 № 172)

Паспорт

муниципальной программы

«.

| Наименование муниципальной программы | Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района |  |  | Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022‒2025 годы и на период до 2030 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип муниципальной программы | муниципальная программа, предметом которой является достижение приоритетов и целей, в том числе национальных целей, в конкретной отрасли или сфере социально-экономического развития района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы | заместитель главы района-начальник управления градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» (далее – МКУ «УКС») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района; управление культуры и спорта администрации района; управление образования и молодежной политики администрации района; управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальная цель | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | повышение качества жизни населения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы | 1. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов образования. 2. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов культуры. 3. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта. 4. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения. 5. Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства. 6. Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Документ-основание | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Базовое значение | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | На момент окончания реализации муниципальной программы |  | Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |  |
|  | 1. | Увеличение количества построенных объектов муниципальной собственности социальной сферы, единиц | # Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 5 |  | МКУ «УКС», управление культуры и спорта администрации района, управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района |  |
|  | 2. | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое состояние, путем проведения капитальных и текущих ремонтов, отвечающих требованиям безопасности, строительным и техническим нормам (от лимитов финансирования мероприятий, единиц | # Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 59 | 36 | 69 | 59 |  | 59 | 59 |  | МКУ «УКС», управление культуры и спорта администрации района, управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района, управление образования и молодежной политики администрации района |  |
|  | 3. | Доля объектов социальной сферы, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества (%) | # Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 51 | 42 | 35 | 51 |  | 51 | 51 |  | МКУ «УКС», управление образования и молодежной политики администрации района, управление культуры и спорта администрации района |  |
|  | 4. | Доля объектов административных зданий, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества (%) | # Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 2 | 14 | 13 | 2 |  | 2 | 2 |  | МКУ «УКС», управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района |  |
|  | 5. | Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества (%) | # Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 47 | 44 | 52 | 47 |  | 47 | 47 |  | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района |  |
| (Строка «Целевые показатели муниципальной программы» изложена в новой редакции постановлением Администрации от 18.05.2023 № 476) (Строка «Целевые показатели муниципальной программы» изложена в новой редакции постановлением Администрации от 14.06.2023 № 585) (Строка «Целевые показатели муниципальной программы» изложена в новой редакции постановлением Администрации от 14.07.2023 № 688) (Строка «Целевые показатели муниципальной программы» изложена в новой редакции постановлением Администрации от 15.08.2023 № 774) (Строка «Целевые показатели муниципальной программы» изложена в новой редакции постановлением Администрации от 01.09.2023 № 840) (Строка «Целевые показатели муниципальной программы» изложена в новой редакции постановлением Администрации от 19.09.2023 № 928) (Строка «Целевые показатели муниципальной программы» изложена в новой редакции постановлением Администрации от 08.11.2023 № 1173) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026- 2030 |  |  |
|  | всего |  | 1 291 710,3 | 135 189,7 | 793 616,8 | 59 227,3 |  | 50 725,5 |  |  | 252 951,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1 291 710,3 | 135 189,7 | 793 616,8 | 59 227,3 |  | 50 725,5 |  |  | 252 951,0 |  |  |
|  | иные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| Параметры финансового обеспечения портфелей проектов (региональных проектов), проектов | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026- 2030 |  |  |
|  | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | иные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
| Объем налоговых расходов района |  |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026- 2030 |  |  |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |

*Региональный проект «Культурная среда» реализуется в муниципальной программе «Культурное пространство Нижневартовского района».

Приложение 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

| Номер структурного элемента | Структурный элемент муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026–2030 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5,0 | 6,0 | 7 | 8,0 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма 1. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов образования» (2, 3) | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района | всего | 136 035,1 | 29 801,0 | 106 234,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 136 035,1 | 29 801,0 | 106 234,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1. | МБОУ «Корликовская ОСШ» с. Корлики | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района | всего | 11 636,4 | 933,2 | 10 703,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 11 636,4 | 933,2 | 10 703,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.2. | МБОУ «Ваховская ОСШ п. Ваховск | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района | всего | 16 801,8 | 2 029,0 | 14 772,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 16 801,8 | 2 029,0 | 14 772,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.3. | МБОУ «Зайцевореченская ОСШ» п. Зайцева Речка | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района | всего | 3 092,4 | 378,2 | 2 714,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3 092,4 | 378,2 | 2 714,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.4. | МБОУ «Излучинская ОСШУИОП № 1» пгт. Излучинск, в том числе: | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района | всего | 3 321,0 | 250,9 | 3 070,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3 321,0 | 250,9 | 3 070,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.4.1. | МБОУ «Излучинская ОСШУИОП № 1» с. Большетархово (здание дошкольной группы) | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района | всего | 119,1 | 0,0 | 119,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 119,1 | 0,0 | 119,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.5. | МБОУ «Излучинская ОСШУИП № 2» пгт. Излучинск | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района | всего | 10 890,4 | 5 338,0 | 5 552,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 10 890,4 | 5 338,0 | 5 552,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.6. | МБОУ «Аганская ОСШ» п. Аган | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района | всего | 2 328,2 | 1 855,4 | 472,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2 328,2 | 1 855,4 | 472,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.7. | МБОУ «Покурская ОСШ» с. Покур | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района | всего | 803,9 | 803,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 803,9 | 803,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.8. | МБОУ «Излучинская ОНШ» пгт. Излучинск | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района | всего | 5 646,0 | 5 646,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 5 646,0 | 5 646,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.9. | МБДОУ «Ваховская детский сад «Лесная сказка» п. Ваховск | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района | всего | 6 058,4 | 621,8 | 5 436,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 6 058,4 | 621,8 | 5 436,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.10. | МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка» пгт. Излучинск | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района | всего | 34 786,9 | 4 106,9 | 30 680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 34 786,9 | 4 106,9 | 30 680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.11. | МБОУ «Ватинская ОСШ» д. Вата | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района | всего | 2 330,1 | 598,7 | 1 731,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2 330,1 | 598,7 | 1 731,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.12. | МБДОУ «Новоаганский ДСКВ «Лесная сказка» пгт. Новоаганск (ПИР) | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района | всего | 7 926,3 | 7 126,3 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 7 926,3 | 7 126,3 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.13. | МБОУ «Новоаганская ОСШ № 1» пгт. Новоаганск (ПИР) | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района | всего | 1 253,4 | 0,0 | 1 253,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 253,4 | 0,0 | 1 253,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.14. | МБОУ «Чехломеевская ОШ» д. Чехломей (ПИР) | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района | всего | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.15. | МБОУ «Варьеганская ОСШ» с. Варьеган | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района | всего | 15 032,7 | 112,7 | 14 920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 15 032,7 | 112,7 | 14 920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.16. | МБОУ «Новоаганская ОСШ имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова» пгт Новоаганск | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района | всего | 1 090,0 | 0,0 | 1 090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 090,0 | 0,0 | 1 090,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.17. | МБОУ «Охтеурская ОСШ» с. Охтеурье | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района | всего | 2 934,8 | 0,0 | 2 934,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2 934,8 | 0,0 | 2 934,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.18. | МБДОУ «Варьеганский ДСКВ Олененок» с. Варьеган | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района | всего | 5 437,9 | 0,0 | 5 437,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 5 437,9 | 0,0 | 5 437,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.19. | МБОУ «Новоаганская очно-заочная школа» пгт. Излучинск | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района | всего | 1 420,3 | 0,0 | 1 420,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 420,3 | 0,0 | 1 420,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.20. | МАУ ДО «Спектр» ул. Школьная, д.12а, пгт. Излучинск (ПИР) | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района | всего | 599,0 | 0,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 599,0 | 0,0 | 599,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.21. | МАУ ДО «Спектр» ул. Энергетиков, д. 4, пгт. Излучинск | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района | всего | 1 145,3 | 0,0 | 1 145,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 145,3 | 0,0 | 1 145,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов образования» (1) | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 136 035,1 | 29 801,0 | 106 234,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 136 035,1 | 29 801,0 | 106 234,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов культуры» (1) | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего | 306 200,2 | 6 273,8 | 299 926,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 306 200,2 | 6 273,8 | 299 926,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.1. | Культурно-образовательный комплекс в с. Ларьяк | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего | 141 827,9 | 693,0 | 141 134,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 141 827,9 | 693,0 | 141 134,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1.2. | Сельский дом культуры в д. Вата | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего | 164 372,3 | 5 580,8 | 158 791,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 164 372,3 | 5 580,8 | 158 791,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов культуры» (2, 3) | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего | 21 524,0 | 1 497,2 | 17 526,8 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 21 524,0 | 1 497,2 | 17 526,8 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Капитальный ремонт музеев в рамках регионального проекта «Культурная среда» | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.1. | Капитальный и текущий ремонт объектов культуры | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.2. | РМАУ МКДК «Арлекино» пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 13б | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего | 3 250,9 | 748,2 | 2 502,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3 250,9 | 748,2 | 2 502,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.3. | РМАУ МКДК «Арлекино» Сельский клуб с. Былино, ул. Речная д. 25А | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего | 68,5 | 68,5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 68,5 | 68,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.4. | МАУ «Межпоселенческий Центр национальных промыслов и ремесел», п. Аган, ул. Рыбников, д. 8 (ПИР) | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего | 581,5 | 581,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 581,5 | 581,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.5. | Административное здание этнографического парка-музея с. Варьеган по ул. Айваседа Мэру, д. 20 (ПИР) | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего | 990,0 | 99,0 | 891,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 990,0 | 99,0 | 891,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.6. | МАУДО «Новоаганская ДШИ», пгт. Новоаганск | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего | 2 839,7 | 0,0 | 2 839,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2 839,7 | 0,0 | 2 839,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.7. | МАОДО «Детская школа искусств им. А.В. Ливна», пгт. Излучинск | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего | 3 708,6 | 0,0 | 3 708,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3 708,6 | 0,0 | 3 708,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.8. | Сельский дом культуры, МКУ «Культурно-досуговый центр с.п. Ваховск», с. Охтеурье | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего | 5 190,3 | 0,0 | 5 190,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 5 190,3 | 0,0 | 5 190,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.9. | МАОДО «Ваховская детская школа искусств», п. Ваховск | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего | 930,7 | 0,0 | 930,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 930,7 | 0,0 | 930,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2.10. | МАУ «МБ» сельская библиотека по ул. Геологов, д. 15, п. Ваховск | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего | 1 463,7 | 0,0 | 1 463,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 463,7 | 0,0 | 1 463,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 327 724,2 | 7 771,0 | 317 453,2 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 327 724,2 | 7 771,0 | 317 453,2 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» (1) | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего | 171 240,5 | 1 310,8 | 169 929,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 171 240,5 | 1 310,8 | 169 929,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.1. | Легкоатлетический спортивный комплекс в пгт. Излучинске | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего | 5 038,6 | 0,0 | 5 038,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 5 038,6 | 0,0 | 5 038,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.2. | Лыжная база в п. Ваховске | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего | 46 925,8 | 961,8 | 45 964,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 46 925,8 | 961,8 | 45 964,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.3. | Физкультурно-спортивный комплекс в с. Варьеган | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего | 114 310,3 | 0,0 | 114 310,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 114 310,3 | 0,0 | 114 310,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.4. | Проектирование газопровода до загородного стационарного лагеря круглосуточного пребывания детей «Лесная сказка» в пгт. Излучинске | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего | 4 965,9 | 349,0 | 4 616,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 4 965,9 | 349,0 | 4 616,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта» (2, 3) | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего | 11 779,5 | 8 693,2 | 3 086,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 11 779,5 | 8 693,2 | 3 086,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.1. | Спортивный зал с пристроем блока раздевальных п. Ваховск, ул. Геологов, д. 11 | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего | 7 282,8 | 7 282,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 7 282,8 | 7 282,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.2. | Крытый хоккейный корт пгт. Новоаганск | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего | 1 410,4 | 1 410,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 410,4 | 1 410,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.3. | Дворец спорта «Югра» пгт. Излучинск | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего | 1 350,1 | 0,0 | 1 350,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 350,1 | 0,0 | 1 350,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.4. | Крытый хоккейный корт пгт. Излучинск, в том числе: | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего | 1 736,2 | 0,0 | 1 736,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 736,2 | 0,0 | 1 736,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.4.1 | Раздевалка хоккейного корта (Литер А) по адресу: ул. Энергетиков, д. 5б в пгт. Излучинске (снос) | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего | 1 165,5 | 0,0 | 1 165,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 165,5 | 0,0 | 1 165,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  | Всего | 183 020,0 | 10 004,0 | 173 016,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 183 020,0 | 10 004,0 | 173 016,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов административного назначения» (1) | МКУ «УКС»/ управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | 34 956,5 | 0,0 | 34 956,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 34 956,5 | 0,0 | 34 956,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.1. | Реконструкция автовокзала вахтовых перевозок под информационный культурный центр и автостанцию в пгт. Излучинске | МКУ «УКС»/ управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | 34 956,5 | 0,0 | 34 956,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 34 956,5 | 0,0 | 34 956,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2. | Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения» (2, 4) | МКУ «УКС»/ управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | 31 733,8 | 6 406,4 | 25 327,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 31 733,8 | 6 406,4 | 25 327,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2.1. | Административное здание по ул. Ленина, д. 6, г. Нижневартовск | МКУ «УКС»/ управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | 2 746,8 | 1 445,0 | 1 301,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2 746,8 | 1 445,0 | 1 301,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2.2. | Нежилое помещение № 1002 ЗАГС в административном здании по ул. Энергетиков, д. 6 в пгт. Излучинске | МКУ «УКС»/ управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | 1 690,2 | 1 556,0 | 134,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 690,2 | 1 556,0 | 134,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2.3. | Здание хлебопекарни с магазином с. Покур (ПИР) | МКУ «УКС»/ управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | 594,6 | 594,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 594,6 | 594,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2.4. | Административно-гостиничное здание с. Ларьяк, ул. Мирюгина, д. 11 | МКУ «УКС»/ управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | 15 506,9 | 593,7 | 14 913,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 15 506,9 | 593,7 | 14 913,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2.5. | Административное здание по ул. Таежная, д. 19, г. Нижневартовск | МКУ «УКС»/ управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | 815,1 | 275,6 | 539,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 815,1 | 275,6 | 539,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2.6. | Административное здание по ул. Индустриальная, д. 16, г. Нижневартовск | МКУ «УКС»/ управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | 4 020,5 | 1 342,0 | 2 678,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 4 020,5 | 1 342,0 | 2 678,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2.7. | Административное здание по ул. 60 лет Октября д. 14 (Литер Б), г. Нижневартовск | МКУ «УКС»/ управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | 599,5 | 599,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 599,5 | 599,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2.8. | Административное здание по ул. Геологов, д.15 (помещение администрации поселения), п. Ваховск | МКУ «УКС»/ управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | 2 508,8 | 0,0 | 2 508,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2 508,8 | 0,0 | 2 508,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2.9. | Центральная районная аптека № 144 по ул. Дружбы Народов, д.12а, г. Нижневартовск | МКУ «УКС»/ управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | 1 874,4 | 0,0 | 1 874,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 874,4 | 0,0 | 1 874,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2.10. | Хлебопекарня по ул. Лесная, д.10, с. Большетархово | МКУ «УКС»/ управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | 1 206,4 | 0,0 | 1 206,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 206,4 | 0,0 | 1 206,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2.11. | Административное здание по ул. 60 лет Октября, 20 Б. г. Нижневартовск | МКУ «УКС»/ управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего | 170,6 | 0,0 | 170,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 170,6 | 0,0 | 170,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  | всего | 66 690,3 | 6 406,4 | 60 283,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 66 690,3 | 6 406,4 | 60 283,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5. Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства» (2, 5) | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 115 915,1 | 30 613,9 | 85 301,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 115 915,1 | 30 613,9 | 85 301,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.1. | 3-х квартирный жилой дом пер. Школьный, д. Чехломей (ПИР) | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 1 151,5 | 1 151,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 151,5 | 1 151,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.2. | Жилой дом по ул. Советская, д. 16, с. Покур | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 1 389,8 | 1 389,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 389,8 | 1 389,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.3. | Жилой дом по ул. Почтовая, д. 5, п. Зайцева Речка | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 1 240,0 | 1 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 240,0 | 1 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.4. | Жилой дом по ул. Восточная, д. 14, с. Корлики | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 3 144,1 | 3 144,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3 144,1 | 3 144,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.5. | Жилой дом по ул. Восточная, д. 1, с. Корлики | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 3 273,7 | 3 273,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3 273,7 | 3 273,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.6. | Жилой дом по ул. Айваседа Мэру, д. 10, с. Варьеган | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 3 889,6 | 3 889,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3 889,6 | 3 889,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.7. | Жилой дом по ул. Кедровая, д. 2, кв. 1, кв. 2, д. Вата | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 4 786,0 | 4 786,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 4 786,0 | 4 786,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.8. | Жилой дом по ул. Зеленая, д. 27, кв. 1, п. Ваховск | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 1 202,0 | 1 202,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 202,0 | 1 202,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.9. | Жилой дом по ул. Летная, д. 23, кв. 2, с. Охтеурье | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 567,5 | 567,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 567,5 | 567,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.10. | Жилой дом по ул. Гагарина, д. 17, с. Ларьяк | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 2 388,3 | 2 388,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2 388,3 | 2 388,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.11. | Жилой дом по ул. Набережная, д. 42, кв. 2, с. Большетархово | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 540,9 | 540,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 540,9 | 540,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.12. | Жилой дом по ул. Кедровая, д. 8, д. Вата | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 962,8 | 362,8 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 962,8 | 362,8 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.13. | Жилой дом по ул. Октябрьская, д. 22, кв. 1, кв. 2, п. Зайцева Речка | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 3 908,0 | 1 286,6 | 2 621,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3 908,0 | 1 286,6 | 2 621,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.14. | Жилой дом по ул. Мира, д. 7, п. Зайцева Речка | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 806,3 | 522,5 | 283,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 806,3 | 522,5 | 283,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.15. | Жилой дом по ул. Таежная, д. 14, п. Аган | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 4 189,6 | 1 906,3 | 2 283,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 4 189,6 | 1 906,3 | 2 283,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.16. | Жилой дом по ул. Новая, д. 17, п. Аган | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 2 912,5 | 2 651,6 | 260,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2 912,5 | 2 651,6 | 260,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.17. | Жилой дом по ул. Островная д. 1, п. Зайцева Речка | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 310,7 | 310,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 310,7 | 310,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.18. | Жилой дом по ул. Набережная, д. 2, с. Варьеган | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 4 029,9 | 0,0 | 4 029,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 4 029,9 | 0,0 | 4 029,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.19. | Жилой дом по ул. Набережная, д. 30, кв. 1, с. Большетархово | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 1 896,6 | 0,0 | 1 896,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 896,6 | 0,0 | 1 896,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.20. | Жилой дом по ул. Новая, д. 22, с. Большетархово | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 2 097,3 | 0,0 | 2 097,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2 097,3 | 0,0 | 2 097,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.21. | Жилой дом по ул. Центральная, д. 27, с. Охтеурье | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 2 472,2 | 0,0 | 2 472,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2 472,2 | 0,0 | 2 472,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.22. | Жилой дом по ул. Зеленая, д. 21, кв. 1, п. Ваховск | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 3 918,7 | 0,0 | 3 918,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3 918,7 | 0,0 | 3 918,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.23. | Жилой дом по ул. Мира, д. 13, кв. 1, 2, п. Зайцева Речка | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 2 500,3 | 0,0 | 2 500,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2 500,3 | 0,0 | 2 500,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.24. | Жилой дом по ул. Центральная, д. 58, с.п. Покур | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 3 537,5 | 0,0 | 3 537,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3 537,5 | 0,0 | 3 537,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.25. | Жилой дом по ул. Новая, д. 9, п. Аган | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 2 454,8 | 0,0 | 2 454,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2 454,8 | 0,0 | 2 454,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.26. | Жилой дом по ул. Восточная, д. 2, с. Корлики | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 4 537,9 | 0,0 | 4 537,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 4 537,9 | 0,0 | 4 537,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.27. | Жилой дом по ул. Титова, д. 27, с. Ларьяк | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 2 095,3 | 0,0 | 2 095,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2 095,3 | 0,0 | 2 095,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.28. | Жилой дом по ул. Кербунова, д. 17, с. Ларьяк | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 10 689,7 | 0,0 | 10 689,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 10 689,7 | 0,0 | 10 689,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.29. | Жилой дом по ул. Центральная, д. 14, кв. 2, с.п. Зайцева Речка | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 1 247,3 | 0,0 | 1 247,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 247,3 | 0,0 | 1 247,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.30. | Жилой дом по ул. Таежная, д. 18, п. Аган | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 164,1 | 0,0 | 164,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 164,1 | 0,0 | 164,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.31. | Жилой дом по ул. Таежная, д. 20, п. Аган | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 150,8 | 0,0 | 150,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 150,8 | 0,0 | 150,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.32. | Жилой дом по ул. Лесная, д. 23, п. Аган | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 106,2 | 0,0 | 106,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 106,2 | 0,0 | 106,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.33. | Жилой дом по ул. Лесная, д. 15, п. Аган | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 708,2 | 0,0 | 708,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 708,2 | 0,0 | 708,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.34. | Жилой дом по ул. Центральная, д. 12, кв. 1, с.п. Зайцева Речка | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 2 219,4 | 0,0 | 2 219,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2 219,4 | 0,0 | 2 219,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.35. | Жилой дом по ул. Набережная, д. 1, кв. 1, с. Охтеурье | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 2 359,8 | 0,0 | 2 359,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2 359,8 | 0,0 | 2 359,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.36. | Жилой дом по ул. Летная, д.18, кв. 8, с. Охтеурье | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 406,8 | 0,0 | 406,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 406,8 | 0,0 | 406,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.37. | Жилой дом по ул. Октябрьская, д. 36, с. Ларьяк | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 7 099,0 | 0,0 | 7 099,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 7 099,0 | 0,0 | 7 099,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.38. | Жилой дом по пер. Больничный, д. 2, кв. 3, с. Ларьяк | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 686,5 | 0,0 | 686,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 686,5 | 0,0 | 686,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.39. | Жилой дом по ул. Центральная, д. 14, с. Корлики | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 3 482,1 | 0,0 | 3 482,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3 482,1 | 0,0 | 3 482,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.40. | Жилой дом по ул. Набережная, д. 3, с. Варьеган | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 1 643,3 | 0,0 | 1 643,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 643,3 | 0,0 | 1 643,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.41. | Жилой дом по ул. Набережная, д. 19, с. Варьеган | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 1 639,2 | 0,0 | 1 639,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 639,2 | 0,0 | 1 639,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.42. | Жилой дом по ул. Набережная, д. 15, кв. 1, с.п. Зайцева Речка | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 1 197,9 | 0,0 | 1 197,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 197,9 | 0,0 | 1 197,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.43. | Жилой дом по ул. Центральная, д. 7, с. Покур | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 2 718,0 | 0,0 | 2 718,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2 718,0 | 0,0 | 2 718,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.44. | Жилой дом по ул. Новая, д. 21, п. Аган | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 6 474,3 | 0,0 | 6 474,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 6 474,3 | 0,0 | 6 474,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.45. | Жилой дом по пер. Почтовый, д. 4, с. Большетархово | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 5 181,0 | 0,0 | 5 181,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 5 181,0 | 0,0 | 5 181,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.46. | Жилой дом по ул. Восточная, д. 24, с. Корлики | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 282,8 | 0,0 | 282,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 282,8 | 0,0 | 282,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.47. | Жилое помещение по ул. Чапаева, д. 9, кв. 176, г. Нижневартовск | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 494,2 | 0,0 | 494,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 494,2 | 0,0 | 494,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1.48. | Жилой дом по ул. Октябрьская, д. 5, кв. 1, с.п. Зайцева Речка | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего | 760,7 | 0,0 | 760,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 760,7 | 0,0 | 760,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 5 |  |  | всего | 115 915,1 | 30 613,9 | 85 301,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 115 915,1 | 30 613,9 | 85 301,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6. Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» (1-5) | МКУ «УКС» | всего | 462 325,6 | 50 593,4 | 51 328,4 | 56 727,3 | 50 725,5 | 252 951,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 462 325,6 | 50 593,4 | 51 328,4 | 56 727,3 | 50 725,5 | 252 951,0 |  |
| Итого по подпрограмме 6 |  |  | всего | 462 325,6 | 50 593,4 | 51 328,4 | 56 727,3 | 50 725,5 | 252 951,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 462 325,6 | 50 593,4 | 51 328,4 | 56 727,3 | 50 725,5 | 252 951,0 |
| Всего по муниципальной программе |  |  | всего | 1 291 710,3 | 135 189,7 | 793 616,8 | 59 227,3 | 50 725,5 | 252 951,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 291 710,3 | 135 189,7 | 793 616,8 | 59 227,3 | 50 725,5 | 252 951,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Процессная часть |  |  | всего | 1 291 710,3 | 135 189,7 | 793 616,8 | 59 227,3 | 50 725,5 | 252 951,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 291 710,3 | 135 189,7 | 793 616,8 | 59 227,3 | 50 725,5 | 252 951,0 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  |  | всего | 511 364,9 | 6 861,6 | 504 503,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 511 364,9 | 6 861,6 | 504 503,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы |  |  | всего | 780 345,4 | 128 328,1 | 289 113,5 | 59 227,3 | 50 725,5 | 252 951,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 780 345,4 | 128 328,1 | 289 113,5 | 59 227,3 | 50 725,5 | 252 951,0 |
| МКУ «УКС» |  |  | всего | 1 291 710,3 | 135 189,7 | 793 616,8 | 59 227,3 | 50 725,5 | 252 951,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 291 710,3 | 135 189,7 | 793 616,8 | 59 227,3 | 50 725,5 | 252 951,0 |

Приложение 2

Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № структурного элемента | Наименование структурного элемента | Направления расходов структурного элемента | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель 1. Повышение качества жизни населения района |  |  |  |
| Задача 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории района |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов образования |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов образования» | капитальный и текущий ремонт объектов образования, разработка проектной документации. Снос строений и сооружений, относящихся к собственности муниципального образования Нижневартовский район. Реализация мероприятий осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг (прочую закупку товаров, работ и услуг) для муниципальных нужд в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Управление образования и молодежной политики администрации района формирует предложения о включении мероприятий в муниципальную программу; согласовывает проекты правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу в отношении реализуемых мероприятий; уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств | - |
| 1.2. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов образования» | строительство, реконструкция, разработка проектно-сметной документации и регистрация законченных строительством объектов образования в муниципальную собственность. Реализация мероприятий осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд в установленном законодательством Российской Федерации порядке | - |
| Подпрограмма 2. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов культуры |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | строительство, реконструкция, разработка проектно-сметной документации и регистрация законченных строительством объектов культуры в муниципальную собственность. Реализация мероприятий осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд в установленном законодательством Российской Федерации порядке | - |
| 2.2. | Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов культуры» | капитальный и текущий ремонт объектов культуры, разработка проектной документации. Снос строений и сооружений, относящихся к собственности муниципального образования Нижневартовский район. Реализация мероприятий осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг, (прочую закупку товаров, работ и услуг) для муниципальных нужд в установленном законодательством Российской Федерации. Управление культуры и спорта администрации района формирует предложения о включении мероприятий в муниципальную программу; согласовывает проекты правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу в отношении реализуемых мероприятий; уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств | - |
| Подпрограмма 3. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | строительство, реконструкция, разработка проектно-сметной документации и регистрация законченных строительством объектов физической культуры и спорта в муниципальную собственность. Реализация мероприятий осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд в установленном законодательством Российской Федерации порядке | - |
| 3.2. | Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта» | капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта, разработка проектной документации. Снос строений и сооружений, относящихся к собственности муниципального образования Нижневартовский район. Реализация мероприятий осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг, (прочую закупку товаров, работ и услуг) для муниципальных нужд в установленном законодательством Российской Федерации | - |
| Подпрограмма 4. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов административного назначения | строительство, реконструкция, разработка проектно-сметной документации и регистрация законченных строительством объектов административного назначения в муниципальную собственность. Реализация мероприятий осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд в установленном законодательством Российской Федерации порядке | - |
| 4.2. | Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения» | капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения, разработка проектной документации. Снос строений и сооружений, относящихся к собственности муниципального образования Нижневартовский район. Реализация мероприятий осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг, (прочую закупку товаров, работ и услуг) для муниципальных нужд в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района формирует предложения о включении мероприятий в муниципальную программу; согласовывает проекты правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу в отношении реализуемых мероприятий; уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств | - |
| Подпрограмма 5. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства» | капитальный и текущий ремонт объектов муниципального жилого фонда района, разработка проектной документации. Снос строений и сооружений, относящихся к собственности муниципального образования Нижневартовский район. Реализация мероприятий осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг, (прочую закупку товаров, работ и услуг) для муниципальных нужд в установленном законодательством Российской Федерации. Управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района формирует предложения о включении мероприятий в муниципальную программу; согласовывает проекты правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу в отношении реализуемых мероприятий; уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств | - |
| Подпрограмма 6. Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | - |

«.

Приложение «Публичная декларация о результатах реализации муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»

Результаты реализации муниципальной программы

| ### № ### п/п | ### Наименование результата | ### Значение результата (ед. измерения) | ### Срок исполнения | ### Наименование структурного элемента ### муниципальной программы, направленного на достижение результата | ### Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| ### 1. | Обеспечение технического надзора за проведением строительных и ремонтных работ на уровне 100% | 100% | 2030 год | 1.1. Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов образования». 1.2. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов образования». 2.1. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов культуры». 2.2. Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов культуры». 3.1. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта». 3.2. Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта». 4.1. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов административного назначения». 4.2. Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения». 5.1. Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства». 6.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 1 291 710,3 |

«.