администрация Нижневартовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 08.11.2023 г. Нижневартовск | № 1173 |
| --- | --- |

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации района от 17.09.2021 № 1663                       «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Нижневартовского района», от 12.10.2023 № 1017 «О принятии решения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Нижневартовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», с целью уточнения объемов финансирования мероприятий и целевых показателей муниципальной программы:

1. Внести в приложение к постановлению администрации района                             от 25.11.2021 № 2095 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района» (с изменениями от 05.03.2022 № 373, от 20.05.2022 № 1107, от 09.06.2022 № 1314, от 04.07.2022 № 1447, от 19.07.2022 № 1568,                      от 29.08.2022 № 1826, от 04.10.2022 № 2034, от 01.11.2022 № 2180, от 21.11.2022                   № 2295, от 24.11.2022 № 2367, от 06.12.2022 № 2452, от 09.01.2023 № 14,                 от 21.02.2023 № 172, от 24.03.2023 № 282, от 18.05.2023 № 476, от 14.06.2023                   № 585, от 27.06.2023 № 633, от 14.07.2023 № 688, от 15.08.2023 № 774, от 01.09.2023 № 840, от 19.09.2023 № 928) следующие изменения:

1.1. Строки «Целевые показатели муниципальной программы», «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.2. В приложение 1 строки 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.15, «Итого по подпрограмме 1», 2.2.7, 2.2.8, 3.2, 3.2.4, 3.2.4.1, «Итого по подпрограмме 3», 4.2, 4.2.2, «Итого по подпрограмме 4», 5.1.2, 5.1.29, 5.1.45, «Всего по муниципальной программе», «Процессная часть», «Прочие расходы», «МКУ «УКС» изложить в новой редакции; дополнить строками 4.2.2.1, 4.2.2.2, согласно приложению 2.

1.3. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3.

1.4. Приложение «Публичная декларация о результатах реализации муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный                     и текущий ремонт объектов Нижневартовского района» изложить в новой редакции согласно приложению 4.

2. Отделу делопроизводства, контроля и обеспечения работы руководства управления обеспечения деятельности администрации района:

разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru;

опубликовать постановление в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости Приобья».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

# 5. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности начальника отдела по развитию жилищно-коммунального комплекса, энергетики и строительства управления градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района Е.Н. Корчагину.

Исполняющий обязанности

главы района                                                                                  Т.А. Колокольцева

Приложение 1 к постановлению администрации района

от 08.11.2023 № 1173

Изменения, которые вносятся в Паспорт муниципальной программы

«

| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Документ-основание | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовое значение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | На момент окончания реализации муниципальной программы |  | Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |
|  | 1. | Увеличение количества построенных объектов муниципальной собственности социальной сферы, единиц | # Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |  | 5 |  | МКУ «УКС», управление культуры и спорта администрации района, управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района |
|  | 2. | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое состояние, путем проведения капитальных и текущих ремонтов, отвечающих требованиям безопасности, строительным и техническим нормам (от лимитов финансирования мероприятий, единиц | # Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 59 | 36 | 72 | 59 | 59 |  | 59 |  | МКУ «УКС», управление культуры и спорта администрации района, управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района, управление образования и молодежной политики администрации района |
|  | 3. | Доля объектов социальной сферы, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества (%) | # Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 51 | 42 | 33 | 51 | 51 |  | 51 |  | МКУ «УКС», управление образования и молодежной политики администрации района, управление культуры и спорта администрации района |
|  | 4. | Доля объектов административных зданий, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества (%) | # Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 2 | 14 | 13 | 2 | 2 |  | 2 |  | МКУ «УКС», управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района |
|  | 5. | Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества (%) | # Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 47 | 44 | 54 | 47 | 47 |  | 47 |  | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026- 2030 |  |
|  | всего |  | 1 256 190,2 | 135 189,7 | 758 096,7 | 59 227,3 |  |  | 50 725,5 |  | 252 951,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 1 256 190,2 | 135 189,7 | 758 096,7 | 59 227,3 |  |  | 50 725,5 |  | 252 951,0 |  |
|  | иные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

».

Приложение 2 к постановлению администрации района

от 08.11.2023 № 1173

Изменения, которые вносятся в приложение 1 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

«

| Номер структурного элемента | Структурный элемент муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель |  | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026‒2030 годы |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов образования» (2, 3) | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района |  | всего | 138 679,9 | 29 801,0 | 108 878,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 138 679,9 | 29 801,0 | 108 878,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | МБОУ «Корликовская ОСШ», с. Корлики | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района |  | всего | 11 710,3 | 933,2 | 10 777,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 11 710,3 | 933,2 | 10 777,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | МБОУ «Ваховская ОСШ», п. Ваховск | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района |  | всего | 16 801,8 | 2 029,0 | 14 772,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 16 801,8 | 2 029,0 | 14 772,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.15. | МБОУ «Варьеганская ОСШ», с. Варьеган | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района |  | всего | 15 323,0 | 112,7 | 15 210,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 15 323,0 | 112,7 | 15 210,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | всего | 138 679,9 | 29 801,0 | 108 878,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 138 679,9 | 29 801,0 | 108 878,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. | МАОДО «Детская школа искусств им. А.В. Ливна», пгт. Излучинск | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района |  | всего | 3 774,9 | 0,0 | 3 774,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 3 774,9 | 0,0 | 3 774,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.8. | Сельский дом культуры, МКУ «Культурно-досуговый центр с.п. Ваховск», с. Охтеурье | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района |  | всего | 5 190,3 | 0,0 | 5 190,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5 190,3 | 0,0 | 5 190,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта» (2, 3) |  | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего | 11 779,5 | 8 693,2 | 3 086,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 11 779,5 | 8 693,2 | 3 086,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4. | Крытый хоккейный корт пгт. Излучинск, в том числе: |  | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего | 1 736,2 | 0,0 | 1 736,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 736,2 | 0,0 | 1 736,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4.1 | Раздевалка хоккейного корта (Литер А) по адресу: ул. Энергетиков, д. 5б в пгт. Излучинске (снос) |  | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего | 1 165,5 | 0,0 | 1 165,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 165,5 | 0,0 | 1 165,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | Всего | 138 264,3 | 10 004,0 | 128 260,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 138 264,3 | 10 004,0 | 128 260,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения» (2, 4) | МКУ «УКС»/ управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района |  | всего | 35 044,9 | 6 406,4 | 28 872,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 35 044,9 | 6 406,4 | 28 872,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2. | Административное здание по ул. Энергетиков, д. 6 в пгт. Излучинске, в том числе: | МКУ «УКС»/ управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района |  | всего | 1 924,3 | 1 556,0 | 368,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 924,3 | 1 556,0 | 368,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2.1. | Нежилое помещение № 1002 ЗАГС в здании | МКУ «УКС»/ управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района |  | всего | 1 690,2 | 1 556,0 | 134,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 690,2 | 1 556,0 | 134,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.2.2. | Нежилое помещение № 1003 Военкомат в здании | МКУ «УКС»/ управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района |  | всего | 234,1 | 0,0 | 234,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 234,1 | 0,0 | 234,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  | всего | 70 235,5 | 6 406,4 | 63 829,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 70 235,5 | 6 406,4 | 63 829,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5. Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Жилой дом по ул. Таежной, д. 6, п. Аган (ПИР) | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района |  | всего | 170,5 | 0,0 | 170,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 170,5 | 0,0 | 170,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.29. | Жилой дом по ул. Кербунова, д. 17, с. Ларьяк | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района |  | всего | 10 689,7 | 0,0 | 10 689,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 10 689,7 | 0,0 | 10 689,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.45. | Жилой дом по ул. Набережная, д.15 кв.1 с.п. Зайцева Речка | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района |  | всего | 1 197,9 | 0,0 | 1 197,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 197,9 | 0,0 | 1 197,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  | всего | 1 256 190,2 | 135 189,7 | 758 096,7 | 59 227,3 | 50 725,5 | 252 951,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 256 190,2 | 135 189,7 | 758 096,7 | 59 227,3 | 50 725,5 | 252 951,0 |
| Процессная часть |  |  |  | всего | 1 256 190,2 | 135 189,7 | 758 096,7 | 59 227,3 | 50 725,5 | 252 951,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 256 190,2 | 135 189,7 | 758 096,7 | 59 227,3 | 50 725,5 | 252 951,0 |
| Прочие расходы |  |  |  | всего | 789 581,0 | 128 328,1 | 298 349,1 | 59 227,3 | 50 725,5 | 252 951,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 789 581,0 | 128 328,1 | 298 349,1 | 59 227,3 | 50 725,5 | 252 951,0 |
| МКУ «УКС» |  |  |  | всего | 1 256 190,2 | 135 189,7 | 758 096,7 | 59 227,3 | 50 725,5 | 252 951,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1 256 190,2 | 135 189,7 | 758 096,7 | 59 227,3 | 50 725,5 | 252 951,0 |

».

Приложение 3 к постановлению администрации района

от 08.11.2023 № 1173

«Приложение 2

Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № структурного элемента | Наименование структурного элемента | Направления расходов структурного элемента | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель 1. Повышение качества жизни населения района |  |  |  |
| Задача 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории района |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов образования |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов образования» | капитальный и текущий ремонт объектов образования, разработка проектной документации. Снос строений и сооружений, относящихся к собственности муниципального образования Нижневартовский район. Реализация мероприятий осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг (прочую закупку товаров, работ и услуг) для муниципальных нужд в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Управление образования и молодежной политики администрации района формирует предложения о включении мероприятий в муниципальную программу; согласовывает проекты правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу в отношении реализуемых мероприятий; уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств | - |
| 1.2. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов образования» | строительство, реконструкция, разработка проектно-сметной документации и регистрация законченных строительством объектов образования в муниципальную собственность. Реализация мероприятий осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд в установленном законодательством Российской Федерации порядке | - |
| Подпрограмма 2. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов культуры |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов культуры» | строительство, реконструкция, разработка проектно-сметной документации и регистрация законченных строительством объектов культуры в муниципальную собственность. Реализация мероприятий осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд в установленном законодательством Российской Федерации порядке | - |
| 2.2. | Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов культуры» | капитальный и текущий ремонт объектов культуры, разработка проектной документации. Снос строений и сооружений, относящихся к собственности муниципального образования Нижневартовский район. Реализация мероприятий осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг, (прочую закупку товаров, работ и услуг) для муниципальных нужд в установленном законодательством Российской Федерации. Управление культуры и спорта администрации района формирует предложения о включении мероприятий в муниципальную программу; согласовывает проекты правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу в отношении реализуемых мероприятий; уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств | - |
| Подпрограмма 3. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | строительство, реконструкция, разработка проектно-сметной документации и регистрация законченных строительством объектов физической культуры и спорта в муниципальную собственность. Реализация мероприятий осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд в установленном законодательством Российской Федерации порядке | - |
| 3.2. | Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта» | капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта, разработка проектной документации. Снос строений и сооружений, относящихся к собственности муниципального образования Нижневартовский район. Реализация мероприятий осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг, (прочую закупку товаров, работ и услуг) для муниципальных нужд в установленном законодательством Российской Федерации | - |
| Подпрограмма 4. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов административного назначения | строительство, реконструкция, разработка проектно-сметной документации и регистрация законченных строительством объектов административного назначения в муниципальную собственность. Реализация мероприятий осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд в установленном законодательством Российской Федерации порядке | - |
| 4.2. | Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения» | капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения, разработка проектной документации. Снос строений и сооружений, относящихся к собственности муниципального образования Нижневартовский район. Реализация мероприятий осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг, (прочую закупку товаров, работ и услуг) для муниципальных нужд в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района формирует предложения о включении мероприятий в муниципальную программу; согласовывает проекты правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу в отношении реализуемых мероприятий; уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств | - |
| Подпрограмма 5. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства» | капитальный и текущий ремонт объектов муниципального жилого фонда района, разработка проектной документации. Снос строений и сооружений, относящихся к собственности муниципального образования Нижневартовский район. Реализация мероприятий осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на закупку товаров, работ, услуг, (прочую закупку товаров, работ и услуг) для муниципальных нужд в установленном законодательством Российской Федерации. Управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района формирует предложения о включении мероприятий в муниципальную программу; согласовывает проекты правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу в отношении реализуемых мероприятий; уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств | - |
| Подпрограмма 6. Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | - |

».

Приложение 4 к постановлению администрации района

от 08.11.2023 № 1173

«Приложение «Публичная декларация о результатах реализации муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»

Результаты реализации муниципальной программы

| ### № ### п/п | ### Наименование результата | ### Значение результата (ед. измерения) | ### Срок исполнения | ### Наименование структурного элемента ### муниципальной программы, направленного на достижение результата | ### Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| ### 1. | Обеспечение технического надзора за проведением строительных и ремонтных работ на уровне 100% | 100% | 2030 год | 1.1. Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов образования». 1.2. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов образования». 2.1. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов культуры». 2.2. Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов культуры». 3.1. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта». 3.2. Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта». 4.1. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов административного назначения». 4.2. Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения». 5.1. Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства». 6.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 1 256 190,2 тыс. руб. |

».