администрация Нижневартовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 01.09.2023 г. Нижневартовск | № 840 |
| --- | --- |

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095                      «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный                        и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации района от 17.09.2021 № 1663                       «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Нижневартовского района», от 14.08.2023 № 772 «О принятии решения                              о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Нижневартовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», с целью уточнения объемов финансирования мероприятий и целевых показателей муниципальной программы:

1. Внести в приложение к постановлению администрации района                             от 25.11.2021 № 2095 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района» (с изменениями от 05.03.2022 № 373, от 20.05.2022 № 1107, от 09.06.2022 № 1314, от 04.07.2022 № 1447, от 19.07.2022 № 1568,                      от 29.08.2022 № 1826, от 04.10.2022 № 2034, от 01.11.2022 № 2180, от 21.11.2022                   № 2295, от 24.11.2022 № 2367, от 06.12.2022 № 2452, от 09.01.2023 № 14,                 от 21.02.2023 № 172, от 24.03.2023 № 282, от 18.05.2023 № 476, от 14.06.2023                  № 585, от 27.06.2023 № 633, от 14.07.2023 № 688, от 15.08.2023 № 774) следующие изменения:

1.1. Строки «Целевые показатели муниципальной программы», «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.2. В приложение 1 строки 1.1, 1.1.15, «Итого по подпрограмме 1», 4.2, 4.2.1., «Итого по подпрограмме 4», 5.1., 5.1.49, «Итого по подпрограмме 5», «Всего по муниципальной программе», «Процессная часть», «Прочие расходы», «МКУ «УКС» изложить в новой редакции, дополнить строками 4.2.11, 5.1.51, согласно приложению 2.

1.3. Приложение «Публичная декларация о результатах реализации муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный                     и текущий ремонт объектов Нижневартовского района» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 3.

2. Отделу делопроизводства, контроля и обеспечения работы руководства управления обеспечения деятельности администрации района разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru.

3. Управлению общественных связей и информационной политики администрации района (С.Ю. Маликов) опубликовать постановление                                        в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости Приобья».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

# 5. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности начальника отдела по развитию жилищно-коммунального комплекса, энергетики и строительства управления градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района Е.Н. Корчагину.

Глава района                                                                                              Б.А. Саломатин

Приложение 1 к постановлению администрации района

от 01.09.2023 № 840

Изменения, которые вносятся в Паспорт муниципальной программы

«

| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Документ-основание | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовое значение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | На момент окончания реализации муниципальной программы |  | Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |
|  | 1. | Увеличение количества построенных объектов муниципальной собственности социальной сферы, единиц | # Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 4 |  | МКУ «УКС», управление культуры и спорта администрации района, управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района |
|  | 2. | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое состояние путем проведения капитальных и текущих ремонтов, отвечающих требованиям безопасности, строительным и техническим нормам (от лимитов финансирования мероприятий), единиц | # Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 59 | 36 | 71 | 59 | 59 |  | 59 |  | МКУ «УКС», управление культуры и спорта администрации района, управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района, управление образования и молодежной политики администрации района |
|  | 3. | Доля объектов социальной сферы, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества (%) | # Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 51 | 42 | 34 | 51 | 51 |  | 51 |  | МКУ «УКС», управление образования и молодежной политики администрации района, управление культуры и спорта администрации района |
|  | 4. | Доля объектов административных зданий, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества (%) | # Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 2 | 14 | 13 | 2 | 2 |  | 2 |  | МКУ «УКС», управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района |
|  | 5. | Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества (%) | # Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 47 | 44 | 54 | 47 | 47 |  | 47 |  | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026–2030 |  |
|  | всего |  | 1 255 339,3 | 135 189,7 | 757 245,8 | 59 227,3 |  |  | 50 725,5 |  | 252 951,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 1 255 339,3 | 135 189,7 | 757 245,8 | 59 227,3 |  |  | 50 725,5 |  | 252 951,0 |  |
|  | иные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

».

Приложение 2 к постановлению администрации района

от 01.09.2023 № 840

«Приложение 1

Изменения, которые вносятся в приложение 1 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

«

| Номер структурного элемента | Структурный элемент муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026–2030 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5,0 |  | 6,0 |  | 7 |  | 8,0 |  | 9 |  | 10 |  |
| Подпрограмма 1. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов образования» (2, 3) | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района | всего |  | 139 749,1 |  | 29 801,0 |  | 109 948,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 139 749,1 |  | 29 801,0 |  | 109 948,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.1.15. | МБОУ «Варьеганская ОСШ», с. Варьеган | МКУ «УКС»/ управление образования и молодежной политики администрации района | всего |  | 16 010,6 |  | 112,7 |  | 15 897,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 16 010,6 |  | 112,7 |  | 15 897,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  | всего |  | 139 749,1 |  | 29 801,0 |  | 109 948,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 139 749,1 |  | 29 801,0 |  | 109 948,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Подпрограмма 4. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения» (2, 4) | МКУ «УКС»/ управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего |  | 34 428,1 |  | 6 406,4 |  | 28 021,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 34 428,1 |  | 6 406,4 |  | 28 021,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4.2.1. | Административное здание по ул. Ленина, д. 6, г. Нижневартовск | МКУ «УКС»/ управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего |  | 4 919,1 |  | 1 445,0 |  | 3 474,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 4 919,1 |  | 1 445,0 |  | 3 474,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4.2.11. | Административное здание по ул. 60 лет Октября, 20 Б, г. Нижневартовск | МКУ «УКС»/ управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего |  | 170,6 |  | 0,0 |  | 170,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 170,6 |  | 0,0 |  | 170,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  | всего |  | 69 384,6 |  | 6 406,4 |  | 62 978,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 69 384,6 |  | 6 406,4 |  | 62 978,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Подпрограмма 5. Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства» (2, 5) | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего |  | 116 889,3 |  | 30 613,9 |  | 86 275,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 116 889,3 |  | 30 613,9 |  | 86 275,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5.1.49. | Жилой дом по ул. Восточная, д. 24, с. Корлики | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего |  | 283,4 |  | 0,0 |  | 283,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 283,4 |  | 0,0 |  | 283,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5.1.51. | Жилой дом по ул. Октябрьская, д. 5, кв. 1, с.п. Зайцева Речка | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего |  | 760,7 |  | 0,0 |  | 760,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 760,7 |  | 0,0 |  | 760,7 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 5 |  |  | всего |  | 116 889,3 |  | 30 613,9 |  | 86 275,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 116 889,3 |  | 30 613,9 |  | 86 275,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  | всего |  | 1 255 339,3 |  | 135 189,7 |  | 757 245,8 |  | 59 227,3 |  | 50 725,5 |  | 252 951,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 1 255 339,3 |  | 135 189,7 |  | 757 245,8 |  | 59 227,3 |  | 50 725,5 |  | 252 951,0 |
| Процессная часть |  |  |  | всего |  | 1 255 339,3 |  | 135 189,7 |  | 757 245,8 |  | 59 227,3 |  | 50 725,5 |  | 252 951,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 1 255 339,3 |  | 135 189,7 |  | 757 245,8 |  | 59 227,3 |  | 50 725,5 |  | 252 951,0 |
| Прочие расходы |  |  |  | всего |  | 788 730,1 |  | 128 328,1 |  | 297 498,2 |  | 59 227,3 |  | 50 725,5 |  | 252 951,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 788 730,1 |  | 128 328,1 |  | 297 498,2 |  | 59 227,3 |  | 50 725,5 |  | 252 951,0 |
| МКУ «УКС» |  |  |  | всего |  | 1 255 339,3 |  | 135 189,7 |  | 757 245,8 |  | 59 227,3 |  | 50 725,5 |  | 252 951,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 1 255 339,3 |  | 135 189,7 |  | 757 245,8 |  | 59 227,3 |  | 50 725,5 |  | 252 951,0 |

».

Приложение 3 к постановлению администрации района

от 01.09.2023 № 840

«Приложение «Публичная декларация о результатах реализации муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»

Результаты реализации муниципальной программы

| ### № ### п/п | ### Наименование результата | ### Значение результата (ед. измерения) | ### Срок исполнения | ### Наименование структурного элемента ### муниципальной программы, направленного на достижение результата | ### Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| ### 1. | Обеспечение технического надзора за проведением строительных и ремонтных работ на уровне 100% | 100% | 2030 год | 1.1. Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов образования». 1.2. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов образования». 2.1. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов культуры». 2.2. Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов культуры». 3.1. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта». 3.2. Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта». 4.1. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов административного назначения». 4.2. Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения». 5.1. Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства». 6.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 1 255 339,3 тыс. руб. |

».