администрация Нижневартовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 19.09.2023 г. Нижневартовск | № 928 |
| --- | --- |

О внесении изменений в приложение                к постановлению администрации района от 25.11.2021 № 2095                           «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации района от 17.09.2021 № 1663                       «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Нижневартовского района», от 04.09.2023 № 844 «О принятии решения                                    о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Нижневартовского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», с целью уточнения объемов финансирования мероприятий и целевых показателей муниципальной программы:

1. Внести в приложение к постановлению администрации района                             от 25.11.2021 № 2095 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района» (с изменениями от 05.03.2022 № 373, от 20.05.2022 № 1107, от 09.06.2022 № 1314, от 04.07.2022 № 1447, от 19.07.2022 № 1568,                      от 29.08.2022 № 1826, от 04.10.2022 № 2034, от 01.11.2022 № 2180, от 21.11.2022                   № 2295, от 24.11.2022 № 2367, от 06.12.2022 № 2452, от 09.01.2023 № 14,                 от 21.02.2023 № 172, от 24.03.2023 № 282, от 18.05.2023 № 476, от 14.06.2023                 № 585, от 27.06.2023 № 633, от 14.07.2023 № 688, от 15.08.2023 № 774,                               от 01.09.2023 № 840) следующие изменения:

1.1. Разделы «Целевые показатели муниципальной программы», «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.2. В приложении 1 строки 2.2, 2.2.2, «Итого по подпрограмме 2», 4.2, 4.2.6, «Итого по подпрограмме 4», 5.1, 5.1.13, 5.1.14, 5.1.19, «Итого                                      по подпрограмме 5», «Всего по муниципальной программе», «Процессная часть», «Прочие расходы», «МКУ «УКС» изложить в новой редакции, дополнить строкой 5.1.52 согласно приложению 2.

1.3. Приложение «Публичная декларация о результатах реализации муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный                     и текущий ремонт объектов Нижневартовского района» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 3.

2. Отделу делопроизводства, контроля и обеспечения работы руководства управления обеспечения деятельности администрации района разместить постановление на официальном веб-сайте администрации района: www.nvraion.ru.

3. Управлению общественных связей и информационной политики администрации района (С.Ю. Маликов) опубликовать постановление                                    в приложении «Официальный бюллетень» к районной газете «Новости Приобья».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

# 5. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности начальника отдела по развитию жилищно-коммунального комплекса, энергетики и строительства управления градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района Е.Н. Корчагину.

Глава района                                                                                              Б.А. Саломатин

Приложение 1 к постановлению администрации района

от 19.09.2023 № 928

Изменения, которые вносятся в Паспорт муниципальной программы

«

| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Документ-основание | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовое значение | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | На момент окончания реализации муниципальной программы |  | Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |
|  | 1. | Увеличение количества построенных объектов муниципальной собственности социальной сферы, единиц | # Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | 4 |  | МКУ «УКС», управление культуры и спорта администрации района, управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района |
|  | 2. | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, улучшивших материально-техническое состояние путем проведения капитальных и текущих ремонтов, отвечающих требованиям безопасности, строительным и техническим нормам (от лимитов финансирования мероприятий, единиц | # Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 59 | 36 | 72 | 59 | 59 |  | 59 |  | МКУ «УКС», управление культуры и спорта администрации района, управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района, управление образования и молодежной политики администрации района |
|  | 3. | Доля объектов социальной сферы, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества, (%) | # Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 51 | 42 | 33 | 51 | 51 |  | 51 |  | МКУ «УКС», управление образования и молодежной политики администрации района, управление культуры и спорта администрации района |
|  | 4. | Доля объектов административных зданий, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества, (%) | # Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 2 | 14 | 13 | 2 | 2 |  | 2 |  | МКУ «УКС», управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района |
|  | 5. | Доля объектов муниципального жилищного фонда, в которых проведен капитальный и текущий ремонт, от запланированного количества, (%) | # Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 47 | 44 | 54 | 47 | 47 |  | 47 |  | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026- 2030 |  |
|  | всего |  | 1 255 956,1 | 135 189,7 | 757 862,6 | 59 227,3 |  |  | 50 725,5 |  | 252 951,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | бюджет автономного округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | местный бюджет |  | 1 255 956,1 | 135 189,7 | 757 862,6 | 59 227,3 |  |  | 50 725,5 |  | 252 951,0 |  |
|  | иные источники финансирования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

».

Приложение 2 к постановлению администрации района

от 19.09.2023 № 928

Изменения, которые вносятся в приложение 1 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

(по годам)

«

| Номер структурного элемента | Структурный элемент муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Источники финансирования |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  | 2026г.-2030г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Подпрограмма 2. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов культуры» (2,3) | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего |  | 22 459,3 |  | 1 497,2 |  | 18 462,1 |  | 2 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 22 459,3 |  | 1 497,2 |  | 18 462,1 |  | 2 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.2.2. | РМАУ МКДК "Арлекино" пгт. Излучинск, ул. Набережная д.13б | МКУ «УКС»/ управление культуры и спорта администрации района | всего |  | 3 384,6 |  | 748,2 |  | 2 636,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 3 384,6 |  | 748,2 |  | 2 636,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | всего |  | 328 659,5 |  | 7 771,0 |  | 318 388,5 |  | 2 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 328 659,5 |  | 7 771,0 |  | 318 388,5 |  | 2 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Подпрограмма 4. Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения» (2,4) | МКУ «УКС»/ управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего |  | 35 044,9 |  | 6 406,4 |  | 28 638,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 35 044,9 |  | 6 406,4 |  | 28 638,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 4.2.6. | Административное здание по ул. Индустриальная д. 16, г. Нижневартовск | МКУ «УКС»/ управление экологии, природопользования, земельных ресурсов, по жилищным вопросам и муниципальной собственности администрации района | всего |  | 4 037,3 |  | 1 342,0 |  | 2 695,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 4 037,3 |  | 1 342,0 |  | 2 695,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  | всего |  | 70 001,4 |  | 6 406,4 |  | 63 595,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 70 001,4 |  | 6 406,4 |  | 63 595,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Подпрограмма 5. Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства» (2,5) | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего |  | 117 282,8 |  | 30 613,9 |  | 86 668,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 117 282,8 |  | 30 613,9 |  | 86 668,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5.1.13. | Жилой дом по ул. Кедровая, д.8 д. Вата | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего |  | 962,8 |  | 362,8 |  | 600,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 962,8 |  | 362,8 |  | 600,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5.1.14. | Жилой дом по ул. Октябрьская, д.22 кв.1, кв.2 п. Зайцева Речка | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего |  | 3 908,0 |  | 1 286,6 |  | 2 621,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 3 908,0 |  | 1 286,6 |  | 2 621,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5.1.19. | Жилой дом по ул. Набережная д.2 с. Варьеган | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего |  | 4 029,9 |  | 0,0 |  | 4 029,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 4 029,9 |  | 0,0 |  | 4 029,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 5.1.52. | Жилой дом по ул. Кербунова, д.3, с. Ларьяк | МКУ «УКС»/ управление градостроительства, развития жилищно-коммунального комплекса и энергетики администрации района | всего |  | 600,0 |  | 0,0 |  | 600,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 600,0 |  | 0,0 |  | 600,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 5 |  |  | всего |  | 117 282,8 |  | 30 613,9 |  | 86 668,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет |  | 117 282,8 |  | 30 613,9 |  | 86 668,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  | всего |  | 1 255 956,1 |  | 135 189,7 |  | 757 862,6 |  | 59 227,3 |  | 50 725,5 |  | 252 951,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 1 255 956,1 |  | 135 189,7 |  | 757 862,6 |  | 59 227,3 |  | 50 725,5 |  | 252 951,0 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  | всего |  | 1 255 956,1 |  | 135 189,7 |  | 757 862,6 |  | 59 227,3 |  | 50 725,5 |  | 252 951,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 1 255 956,1 |  | 135 189,7 |  | 757 862,6 |  | 59 227,3 |  | 50 725,5 |  | 252 951,0 |
| Прочие расходы |  |  |  | всего |  | 789 346,9 |  | 128 328,1 |  | 298 115,0 |  | 59 227,3 |  | 50 725,5 |  | 252 951,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 789 346,9 |  | 128 328,1 |  | 298 115,0 |  | 59 227,3 |  | 50 725,5 |  | 252 951,0 |
| МКУ «УКС» |  |  |  | всего |  | 1 255 956,1 |  | 135 189,7 |  | 757 862,6 |  | 59 227,3 |  | 50 725,5 |  | 252 951,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | бюджет автономного округа |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 1 255 956,1 |  | 135 189,7 |  | 757 862,6 |  | 59 227,3 |  | 50 725,5 |  | 252 951,0 |

».

Приложение 3 к постановлению администрации района

от 19.09.2023 № 928

«Приложение «Публичная декларация

о результатах реализации муниципальной программы «Строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт объектов Нижневартовского района»

Результаты реализации муниципальной программы

| ### № ### п/п | ### Наименование результата | ### Значение результата (ед. измерения) | ### Срок исполнения | ### Наименование структурного элемента ### муниципальной программы, направленного на достижение результата | ### Объем финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| ### 1. | Обеспечение технического надзора за проведением строительных и ремонтных работ на уровне 100% | 100% | 2030 год | 1.1. Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов образования». 1.2. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов образования». 2.1. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов культуры». 2.2. Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов культуры». 3.1. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта». 3.2. Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта». 4.1. Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов административного назначения». 4.2. Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов административного назначения». 5.1. Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт объектов жилищного хозяйства». 6.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 1 255 956,1 тыс. руб. |

».