16. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на территории Нижневартовского района на 2014–2019 годы»

Уточненная бюджетная роспись расходов по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом на территории Нижневартовского района на 2014–2019 годы» на 31.12.2016 годсоставила 46 584,89 тыс. рублей.

Исполнение за  2016 года составило 44 454,73 тыс.рублей или 95,4 % к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за  2016 год

тыс.руб.

| Подпрограммы | План года | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I «Обеспечение страховой защиты имущества на территории Нижневартовского района» | 4 832,34 | 3 929,50 | 81,31 |
| Подпрограмма II «Развитие земельных и имущественных отношений на территории Нижневартовского района» | 7 832,25 | 6 604,93 | 84,3 |
| Подпрограмма III «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» | 33 920,30 | 33 920,3 | 100,0 |
| ИТОГО | 46 584,88 | 43 832,18 | 95,4 |

Подпрограмма I «Обеспечение страховой защиты на территории  Нижневартовского района»

Уточненная бюджетная роспись расходов подпрограммы на 31.12.2016 составила 4 832,34 тыс. рублей.

Исполнение расходов подпрограммы за 2016 год составило 3 929,50 тыс. рублей или 81,31 % к уточненному плану года.

Распределение расходов по мероприятиям

тыс.рублей

| № п/п | Мероприятия Программы | План | Исполнение | % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  |  |  |
|  |  | 4 832,34 | 3 929,50 | 81,31 |  |
| 1.1. | Создание с использованием механизма страхования системы компенсации ущерба от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера имущества муниципального образования Нижневартовский район, городских и сельских поселений района | 4 832,34 | 3 929,50 | 81,31 | 902,84 экономия по торгам |

Подпрограмма II. «Развитие земельных  и имущественных отношений на территории Нижневартовского района»

Уточненная бюджетная роспись расходов подпрограммы на 31.12.2016составила 7 832,25тыс. рублей.

Исполнение расходов за 2016 год составило 6 406,74тыс. рублей или 81,79% к уточненному плану года.

Распределение расходов по мероприятиям

тыс.рублей

| № п/п | Мероприятия Программы | План | Исполнение |  | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  |  |  |
|  |  | 7 832,25 | 6 604,93 |  |  |
| 2.1.1. | Изготовление технической документации на объекты муниципальной недвижимости | 970,67 | 970,67 | 100,0 |  |
| 2.1.2. | Восстановление правоустанавливающих документов на объекты муниципальной собственности | 15,00 | 15,0 | 100,0 |  |
| 2.1.3. | Оформление документов по кадастровому учету земельных участков под многоквартирными жилыми домами и объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности | 26,00 | 26,00 | 100,0 |  |
| 2.1.4. | Содержание жилых помещений, находящихся на стадии оформления в муниципальную собственность и помещений, составляющих муниципальную казну | 5 952,00 | 4728,05 | 94,98 | переходящие остатки на 2017 г. |
| 2.1.9 | Снос здания - врачебная амбулатория по адресу: ул. Юбилейная, д. 9, п. Ваховск | 9,8 | 9,8 | 100 |  |
| 2.1.10 | Проектирование строительства гаража на 5 автомобилей в пгт. Излучинске | 103,37 | 100,00 | 96,74 | переходящие остатки на 2017 г |
| 2.1.11 | Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального и бесхозяйного имущества | 186,60 | 186,6 | 100,0 |  |
| 2.1.12 | Проведение работ по формированию земельных участков под различные виды строительства | 16,97 | 16,97 | 100,0 |  |
| 2.1.15 | Частичный ремонт мягкой кровли и сливов административного здания Нижневартовского района по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 6 | 119,46 | 119,46 | 100 |  |
| 2.1.16 | Ремонт мягкой кровли закрытой автостоянки на 4 автомобиля по адресу: г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 6, строение 1 | 362,90 | 362,90 | 100 |  |
| 2.1.17 | Частичный ремонт утепления фасада и внутренней отделки помещений администрации Нижневартовского района по адресу: г. Нижневартовск, ул. Таежная, д. 19 | 69,48 | 69,48 | 100 |  |

Подпрограмма III. «Организация условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное бюджетное учреждение Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами»

Уточненная бюджетная роспись расходов подпрограммы на 2016составила 33 920,30тыс. рублей.

Исполнение расходов за 2016 год составило 33 495,94 тыс. рублей или 98,75 % к уточненному плану года.

Распределение расходов по мероприятиям

тыс.рублей

| № п/п | Мероприятия Программы | План | Исполнение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  |  |
|  |  | 33 920,30 | 33 920,3 | 100,0 |
| 1.1. | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Нижневартовского района «Управление имущественными и земельными ресурсами» | 33 920,30 | 33 920,3 | 100,0 |

Информация по ответственным исполнителям за 2016 год

тыс.руб.

| Ответственный исполнитель | План года | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдел по жилищным вопросам и муниципальной собственности | 4 832,34 | 3 929,50 | 81,31 |
| Отдел жилищно-коммунального хозяйства и строительства | 5 952,00 | 4 728,04 | 79,44 |
| МБУ НВ «Управление имущественными и земельными ресурсами» | 35 135,54 | 35 135,54 | 100,0 |
| МКУ «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 665,01 | 661,64 | 99,49 |
| Всего | 46 584,89 | 44 454,7 | 94,1 |