8. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014−2020 годы»

Уточненная бюджетная роспись расходов по программе на 31.12.2016 года составила 467 366,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 2016 года составило 370 281,1 тыс. рублей или 79,2% к уточненному плану года.

Исполнение по подпрограммам за 2016 год

тыс.руб.

| Наименование подпрограммы | План на 2016 год | Исполнение за 2016 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 467 366,2 | 370 281,1 | 79,2% |
| Муниципальный бюджет | 369 802,2 | 276 965,1 | 74,9% |
| Окружные средства | 97 564,0 | 93 316,0 | 95,7% |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы» | 378 134,9 | 284 943,0 | 75,4% |
| Муниципальный бюджет | 324 219,9 | 231 429,0 | 71,4% |
| Окружные средства | 53 915,0 | 53 514,0 | 99,3% |
| Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы» | 50 669,0 | 46 822,0 | 92,4% |
| Муниципальный бюджет | 7 020,0 | 7 020,0 | 100,0% |
| Окружные средства | 43 649,0 | 39 802,0 | 91,2% |
| Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы» | 983,4 | 983,4 | 100,0% |
| Муниципальный бюджет | 983,4 | 983,4 | 100,0% |
| Подпрограмма «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 37 578,9 | 37 532,7 | 99,9% |
| Муниципальный бюджет | 37 578,9 | 37 532,7 | 99,9% |

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»  в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 31.12.2016 года составила 378 134,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 2016 года составило 284 943,0 тыс. рублей или 75,4 % к уточненному плану года.

По мероприятию «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения» плановый объем финансирования на 2016 год – 117 672,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 0,0 тыс. руб., бюджета района – 117 672,0 тыс. руб.

Освоено на 31.12.2016  – 25,6% к плану года или 30 071,4 тыс. руб., из них за счет средств бюджета района – 30 071,4 тыс. рублей.

В  2016 году запланированы и реализовались мероприятия:

в пгт. Новоаганск выполнение работ по капитальному ремонту КОС-600 и КОС-200, план 4 540,9 тыс. руб. заключен контракт с ООО «Новый район» срок исполнения 30.07.2016, освоено 4 540,9 тыс.руб.;

«Разработка проектов нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в водоемы со сточными водами от канализационных очистных сооружений в населенных пунктах Нижневартовского района" (Ваховск, Аган, Покур)» план  615 тыс. руб. (доп. соглашение к контракту 30.10.2013, срок исполнения 30.04.2015 ООО «Техносфера, не получено разрешение Роспотребнадзора  на  пользование недрами МУП «СЖКХ», планируется получение в 1 квартале 2017г),

Обществом с ограниченной ответственностью «РосЮграПроект» заключен контракт на выполнение ПИР по объекту «Реконструкция сетей ТВС с закальцовкой трассы с. Покур» -  1млн.168тыс.руб. Работы выполнены;

Строительно-монтажные работы в п. Аган по объекту  «Наружный газопровод (Лукойл ЗС)», план 17 млн. 739  тыс.руб. (размещение нового аукциона 24.01.2017, торги  в третьей декаде февраля, заключение контракта первая декада марта, срок выполнения работ август 2017), освоено 1 806,5 тыс. руб.;

по объекту «Газопровод с. Варьеган» ПИР план 185,9 тыс.руб.(контракт от 21.09.2015, срок исполнения 21.12.2015, ООО «Теплоэнергетик», на  БТИ,  освоение после ввода котельной в эксплуатацию), освоено 27,9 тыс. руб.;

по объекту «Газопровод п. Ваховск» (корректировка ПИР) план  633тыс.руб.(контракт от 07.10.2013,срок исполнения 07.06.2014), работы выполнены, освоено 630,0 тыс. руб., переходящий остаток 1,2 тыс. руб.(тех. присоединение);

Обществом с ограниченной ответственностью «ИТ Синтез» выполнялись работы по корректировке ПСД по объекту «с. Аган Газовая котельная (корректировка ПСД, «Лукойл»)».  Строительство газовой котельной в с. Аган будет выполнять ООО «Теплоэнергетик» (контракт от 25.10.2016 №  №85-СДО, срок исполнения 25.10.2017), плановый объем финансирования 73 254,0 тыс. руб., освоено 9 530,6 тыс. руб.

по объекту «п. Ваховск Газовая котельная», план 129,3 тыс. руб. (контракт от 2015г, срок исполнения 2017, доотвод земли);

ИП "Клименко" выполнение работ по объекту "с. Варьеган Газовая котельная" план 65,7 тыс. руб. (договор от 24.11.2015, срок исполнения 28.01.2016; договор от 07.12.2015срок исполнения 01.02.2016 (межевание плана, с постановкой на кадастровый учет), освоено 58,9 тыс. руб.;

по объекту «с. Покур Канализационные очистные сооружения» план 1 млн. 705,9 тыс. руб., освоено 214,8 тыс. руб.;

«Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 200 м3/сут. п. Ваховск» ПИР план 1млн.015тыс.руб.(контракт от 29.04.2014,срок исполнения 29.04.2015, ООО «РосНефтеГазПроект». Освоение средств после получения заключения  «РосПриродНадзора»  по проекту нормативно-допустимого сброса веществ. Ориентировочный  срок  получения заключения государственной экспертизы 2 квартал  2017года),

«п. Аган Сети тепловодоснабжения и канализации по ул.Советская» план  400 тыс. руб. (контракт от 27.04.2015, срок исполнения 27.12.2015 , ООО «РосНефтеГазПроект». Отсутствовала информация о перспективном плане застройки п.Аган необходимой для учета нагрузок при проектировании, на  сегодня информация предоставлена, после прохождения государственной экспертизы и получения положительного заключения проектирование будет завершено  в 1 квартале 2017 года);

«Модернизация водоочистного комплекса «Импульс» п.Зайцева Речка»-  4 080 тыс. руб. контракт  от 12.12.2016, сроком исполнения 12.05.2017;

с. Корлики. Монтаж системы пожаротушения и оповещения людей при пожаре на объекте "Дизельная электростанция" план 732,6,0 тыс. руб., работы выполнены;

с. Покур Замена насосов на ВОК "Импульс" план 200,0 тыс. руб., работы выполнены.

Канализационная насосная станция с подключением к существующим наружным сетям канализации в пгт Излучинск. Заключен договор от 12.10.2015 с ООО «СК Аган» со сроком исполнения 05.12.2016, плановый объем финансирования 9108,1 тыс. руб., освоено 9 061,3 тыс. руб.;

Гуммирование резервуаров питьевой воды в с.Покур, с. Большетархово выполняет ООО «Атикор», договоры от 05.09.2016 № 77-СДО, № 78-СДО со сроком исполнения 05.11.2016, плановый объем финансирования 2100,0 тыс. руб., освоение 100%.

По мероприятию «Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду» плановый объем финансирования на 2016 год – 72713,9 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 52 628,1 тыс. руб., бюджета района – 20085,8 тыс. руб.

В населенных пунктах Нижневартовского района на 18 отопительных котельных все теплогенерирующее и силовое оборудование полностью подготовлено к работе. Готовность котельных составляет 100%.

В целом по району подготовлено 133,73 км тепловых сетей (100%),  133,56 км водопроводов (100%), 61,6  км канализационных сетей (100%),  6,155 км газопроводов (100%), 368,85 тыс. м2 жилищного фонда (100%).

За 2016 год выполнены работы по замене участков тепловой и водопроводной сети в пгт. Излучинск, ремонту сетей тепловоснабжения в с. Ларьяк, с. Большетархово, пгт. Новоаганск,с.Варьеган , п. Аган, с. Охтеурье.

Всего заменено ветхих сетей в количестве 5% от общей протяженности, сетей теплоснабжения 6,68 км, водоснабжения - 6,57 км.

В рамках мероприятий проведены работы по замене и модернизации коммунального оборудования:

замена двух котлов в котельных с.Покур и п. Аган;

капитальный ремонт КОС-600 и КОС-200 в пгт.Новоаганск;

замена насосного оборудования на котельной Центральная пгт.;

гуммирование резервуаров чистой воды в с.Покур и с.Большетархово;

строительство канализационной насосной станции с подключением к существующим наружным сетям канализации в пгт.Излучинск.

Освоено на 31.12.2016 – 93,2% или 67 778,2 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа 52 628,1 тыс. руб., бюджета района – 15150,1 тыс. руб.

Переходящие средства на 2017год по объектам:

Замена 3-х сетевых насосов на котельной «Ценральная» в пгт. Новоаганск план финансирования 6 911,0 тыс. руб., освоено 2 642,6 тыс. руб., в январе 2017 г. работы выполнены на сумму 6 759,4 тыс. руб., документы переданы на оплату.

Установка и монтаж аварийной электростанции 100кВт в здании МДБОУ "Чехломеевский детский сад" в д.Чехломей план финансирования -330,5 тыс. руб., срок исполнения по контракту 16.02.2017.

Установка и монтаж аварийной электростанции 100кВт в здании МБОУ "Чехломеевская общеобразовательная средняя школа" в д.Чехломей план финансирования -336,8 тыс. руб., срок исполнения по контракту 16.02.2017.

По мероприятию «Реализация мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» плановый объем финансирования на 2016 год – 2 677,4 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа – 1 286,9 тыс. руб., бюджета района – 1 390,5 тыс. руб.

Производится реализация следующих мероприятий:

вывоз твердых бытовых отходов (д. Вампугол, с. Былино, д. Пасол, д. Соснина);

уличное освещение (д. Вампугол, с. Былино, д. Пасол, д. Соснина);

техническое обслуживание уличного освещения (д. Вампугол, с. Былино, д. Пасол, д. Соснина);

техническое обслуживание дизель-генераторной станции в д. Вампугол;

содержание памятника в д. Вампугол;

проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных;

проведение мероприятий по изготовлению и установке объектов монументально-декоративного искусства.

Освоено на 31.12.2016 – 75,5 % к плану года или 2 022,4 тыс. руб., из них за счет средств бюджета округа 885,9  тыс. руб., за счет средств бюджета района 1 136,5 тыс. руб. Оплата производится по факту предоставления услуги.

По мероприятию «Обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы» плановый объем финансирования на 2016 год за счет средств бюджета района 185 071,6 тыс. руб.

Производится субсидии на возмещение затрат на выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района к работе в осенне-зимний период, в части возмещения затрат на приобретение энергоносителей предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, а также субсидий на возмещение фактически полученных убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на коммунальные услуги.

Освоено на 31.12.2016  за счет средств бюджета района – 100% к плану года или 185 070,9 тыс. руб.

Исполнение по расходам за 2016 года представлено в следующей диаграмме (тыс. руб.).

Освоение за 2016 год составляет 75,4%.

Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов» в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 31.12.2016 года составила 50 669,0 тыс. рубля.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 2016 года составило 46 822,0 тыс. рублей или 92,4 % к плану года.

За 2016 года были проведены следующие мероприятия:

Производиться возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным категориям потребителям, предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплекса, субъектам малого и среднего бизнеса (в населенных пунктах с. Корлики, д. Сосновый Бор,  д. Усть-Колекъеган). Расчет осуществляется по факту потребления электроэнергии.

Освоено на 31.12.2016 – 92,4 % к плану года или 46 822,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета автономного округа  – 39 802,0 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 7 020,0 тыс. руб., экономия – 3 847,0 тыс. руб.

Экономия образовалась в связи с тем, что Региональная служба по тарифам ХМАО – Югры выполнила расчеты субсидии по плановым объемам потребления электрической энергии, фактическое потребление (по приборам учета) оказалось ниже на 3 847,0 руб.

Также экономия сложилась в связи с сокращением фактически отпущенного объема электрической энергии, чему способствовали относительно мягкие погодные условия в зимний период и проведенные мероприятия по энергосбережению.

Исполнение по расходам за 2016 года представлено в следующей диаграмме (тыс. руб.).

Освоение за 2016 год 92,4% обусловлено тем, что расчет осуществляется по факту потребления электроэнергии.

Подпрограмма «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Нижневартовском районе на 2014–2020 годы»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 31.12.2016 года составила 984,4 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 2016 год составило 983,4 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному плану года.

За 2016 год были проведены следующие мероприятия:

Выполнены работы:

Обустройство септика административного здания по ул. 60 лет Октября, д. 14 (ПИР);

Обследование цокольного этажа административного здания ао ул. Ленина, д. 6 (ПИР);

Капитальный ремонт наружных сетей к административному зданию по ул. Ленина, д. 6 (ПИР);

Устройство сетей водоснабжения и канализации к гаражам по ул. Ленина, д. 6, г. Нижневартовск;

Договоры заключены,  работ выполнены  в 2016 году, освоено на 31.12.2016 – 983,4 тыс. руб.

Исполнение по расходам за 2016 года представлено в следующей диаграмме (тыс. руб.).

Подпрограмма «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района»

Уточненная бюджетная роспись расходов по подпрограмме на 31.12.2016 года составила 37 578,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов подпрограммы за 2016 год составило 37 532,7 тыс. рублей или 99,9 % к уточненному плану года.

Исполнение по видам расходов за 2016 год.

тыс.руб.

| ГРБС | Код и наименование вида расходов | План | Исполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Создание условий для выполнения функций, возложенных на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» |  | 37 578,9 | 37 532,7 | 99,9% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 111;Фонд оплаты труда учреждений | 25 302,7 | 25 302,7 | 100,0% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 112;Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 1 039,8 | 1 039,8 | 100,0% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 119;Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 7 417,2 | 7 397,8 | 99,7% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 242;Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 212,2 | 212,2 | 100,0% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 244;Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3 370,1 | 3 363,3 | 99,8% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 831;Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 17,0 | 0,0 | 0,0% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 851;Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 13,5 | 13,5 | 100,0% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 852;Уплата прочих налогов, сборов | 106,2 | 103,2 | 97,2% |
| МКУ "Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района | 853;Уплата иных платежей | 100,3 | 100,3 | 100,0% |
| Всего |  | 37 578,9 | 37 532,7 | 99,9% |