Итоги деятельности за 2017 год

МКУ «УКС по застройке Нижневартовского района»

План капитального строительства и капитального ремонта объектов на основании  решений Думы Нижневартовского района от 12.01.2017 № 130,  от 02.05.

2017  № 149,  от 11.07.2017 № 171, от 06.10.2017  №216,   составил  684 529,2 тыс.руб.

При плане 684 529,2 тыс. руб., профинансировано  465 983,4 тыс. руб., освоение составило  68%., в том числе:

План капитального строительства на 2017 год составил 420044,9 тыс.руб., профинансировано 269445,1 тыс. руб. освоение составило 64 %. В том числе:

за счет средств местного бюджета34558,7 тыс.                                  руб., освоение 23924,0тыс. руб., или 69 %.

за счет средств окружного бюджета 168264,1 тыс.                       руб., освоение 168263,7 тыс. руб., или 100%.

за счет спонсорских средств 217222,1 тыс. руб.,     освоение 77257,3тыс. руб., или 36%.

Переходящий остаток на 2018 год составил: 148 898,8 тыс. руб.

План капитального ремонта на 2017 год составил 209 353,4  тыс.руб., профинансировано 142 732,5 тыс.руб.  освоение составило 68 %, в том числе:

за счет средств местного бюджета 122 844,2 тыс. руб., освоение 56 839,7 тыс. руб., или 46%

за счет средств окружного бюджета 62780,5         тыс.руб., освоение 62780,5 тыс. руб., или 100 %

за счет спонсорских средств 23728,8 тыс. руб., освоение 23112,3 тыс. руб., или 97 %

Переходящий остаток на 2018 год составил:                           58 554,8тыс.руб.,

Содержание УКСа , план  37 711,6 тыс. руб.,

выполнено – 36392,6 тыс. руб,  или 97%.

Переходящие объекты,  исполнение которых предусмотрено в следующем 2018 году, в сумме составляют 207453,6 тыс. руб., или 30% от общего плана.

Введены в 2017 следующие объекты:

Система водоотвода с улично-дорожной сети в пгт. Излучинск , Пожарные водоемы в п. Аган, Пожарный водоем в с. Большетархово, Пожарные водоемы в с. Варьёган, Пожарные водоемы в п.Ваховск, Пожарные водоемы в с.Покур, Пожарные водоемы в с.Охтеурье, Пожарные водоемы в с.Ларьяк, Пожарные водоемы в с. Корлики, Пожарный водоем в д. Чехломей, Пожарный водоем в д.Вата, Реконструкция подъездной автомобильной дороги к с.Большетархово , Наружный газопровод в п.Аган, Газовая котельная в п.Аган. п.Аган Жилой дом по ул.Таежная 4, п.Зайцева Речка Жилой дом по ул.Мира,10, с.Большетарово Жилой дом по ул.Лесная 19