администрация Нижневартовского района

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 15.10.2009 г. Нижневартовск | № 1208 |
| --- | --- |

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009–2012 годы»

На основании постановления администрации района от 16.06.2009 № 638 «О долгосрочных целевых программах», в соответствии с Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.2005 № 103-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»       на 2005–2015 годы, от 30.12.2005 № 153-оз «О реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»      в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 13.01.2006 № 8-оз          «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2006–2012 годы», от 20.07.2007 № 110-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на 2007–2010 годы», с целью реализации утвержденных Главой района планов реализации генеральных планов городских и сельских поселений района, на основании постановления администрации района от 06.10.2009 № 1168 «О разработке долгосрочной целевой программы «Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009      –2012 годы»:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009 –2012 годы» (далее – Программа) согласно приложению.

2. Финансирование мероприятий Программы осуществлять за счет средств бюджета района, бюджетов других уровней и внебюджетных источников.

3. Определить общий прогнозный объем финансирования Программы      за счет всех источников финансирования на 2009–2012 годы в сумме 1 765 693 тыс. руб., в том числе: на 2009 год – 484 782 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 352 807 тыс. руб., за счет средств бюджета автономного округа – 125 664 тыс. руб., внебюджетные источники – 6 311 тыс. руб., на 2010 год – 213 669 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 121 866 тыс. руб., за счет средств бюджета автономного округа – 91 803 тыс. руб., на 2011 году – 524 873 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 122 247 тыс. руб., за счет бюджета автономного округа – 402 626 198 тыс. руб., на 2012 году – 542 369 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 87 627 тыс. руб., за счет бюджета автономного округа – 454 742 тыс. руб.

Источником финансирования Программы является бюджет района, бюджеты других уровней и внебюджетные источники.

Финансирование Программы за счет субсидий бюджета автономного округа осуществляется в рамках реализации окружных программ путем заключения соглашений о реализации программ. В объеме финансирования бюджета района учитываются средства, передаваемые в соответствии с Соглашениями    о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселений, органу местного самоуправления муниципального образования Нижневартовский район.

Объемы финансирования Программы на 2009–2012 годы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в течение финансового года, исходя   из возможностей бюджета района путем уточнения по сумме и мероприятиям.

После утверждения бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов уточнить Программу на 2009 год и на плановый период 2010–2012 годов в части объема финансирования за счет средств бюджета автономного округа и бюджета района. Определить долю софинансирования строительства и реконструкции объектов Программы в части средств софинансирования из бюджета района.

4. Департаменту финансов администрации района (А.И. Кидяева) при получении дополнительных источников финансирования бюджета района, исходя из общего прогнозного объема финансирования Программы, при уточнении бюджета района на 2009–2012 годы, предусмотреть предельный объем ассигнований на 2009–2012 годы для включения Программы в перечень целевых программ района на 2009–2012 годы, подлежащих финансированию.

5. Отделу координации строительства администрации района (Е.Н. Штенгауэр) в пределах предусмотренных ассигнований на соответствующий год определить приоритетный перечень мероприятий Программы, руководствуясь перечнем программных мероприятий.

6. Комитету экономики администрации района (А.Ю. Бурылов) включить Программу в реестр целевых программ района.

7. Пресс-службе администрации района (А.Н. Королёва) опубликовать постановление в районной газете «Новости Приобья».

8. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2009.

9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству В.И. Пегишева.

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин

Приложение к постановлению

администрации района

от 15.10.2009 № 1208

Долгосрочная целевая программа «Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов

на территории Нижневартовского района на 2009–2012 годы»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | «Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009–2012 годы» |
| --- | --- |
| Дата утверждения концепции и принятия решения о разработке Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) | постановление администрации района от 06.10.2009 № 1168 «О разработке долгосрочной целевой программы «Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009–2012 годы» |
| Разработчик Программы | отдел координации строительства администрации района |
| Муниципальный заказчик – координатор Программы | отдел координации строительства администрации района |
| Муниципальные заказчики Программы | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района», управление транспорта и связи администрации района |
| Цели и задачи Программы | цели Программы: инженерная подготовка новых строительных площадок и реконструкция инженерных сетей на площадках, где ведется снос старых и строительство новых жилых домов, с целью сохранения и увеличения темпов строительства жилых помещений, сокращения сроков строительства, повышения инвестиционной привлекательности земельных участков, перспективность и плановость их освоения, удешевление строительства жилых помещений для льготных категорий граждан; развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, учреждений социальной сферы, объектов национальной экономики, объектов, относящихся к общегосударственным вопросам; объектов, относящихся к культуре, кинематографии и средствам массовой информации, жилищного хозяйства; объектов национальной безопасности и правоохранительной деятельности, объектов социального обеспечения. Задачи Программы: разработка проектно-сметной документации и строительство инженерных сетей; строительство объектов коммунального хозяйства, строительство комплексов социальной сферы, строительство объектов здравоохранения и спорта, строительство объектов национальной экономики, строительство объектов, относящихся к общегосударственным вопросам, строительство объектов, относящихся к культуре, кинематографии и средствам массовой информации; проведение капитальных ремонтов объектов жилищного хозяйства, объектов коммунального хозяйства, объектов учреждений народного образования, объектов здравоохранения и спорта, объектов национальной экономики, объектов, отнесенных к общегосударственным вопросам; объектов культуры, кинематографии и средств массовой информации, объектов национальной безопасности и правоохранительной деятельности, объектов социального обеспечения |
| Важнейшие целевые показатели (непосредственные результаты реализации программы) | количество построенных, реконструированных и капитально отремонтированных объектов: инженерной инфраструктуры, социальной сферы, национальной экономики, объектов, относящихся к общегосударственным вопросам, объектов, относящихся к культуре, кинематографии и средствам массовой информации, объектов национальной безопасности и правоохранительной деятельности, социального обеспечения |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2009–2012 годы |
| Перечень подпрограмм | нет |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования на 2009–2012 годы – в сумме 1 765 693 тыс. руб., в том числе: на 2009 год – 484 782 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 352 807 тыс. руб., за счет средств бюджета автономного округа – 125 664 тыс. руб., внебюджетные источники – 6 311 тыс. руб., на 2010 год – 213 669 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 121 866 тыс. руб., за счет средств бюджета автономного округа – 91 803 тыс. руб., на 2011 году – 524 873 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 122 247 тыс. руб., за счет бюджета автономного округа – 402 626 198 тыс. руб., на 2012 году – 542 369 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 87 627 тыс. руб., за счет бюджета автономного округа – 454 742 тыс. руб. Источником финансирования Программы являются бюджет района, бюджеты других уровней и внебюджетные источники. В объеме финансирования бюджета района учитываются средства, передаваемые в соответствии с Соглашениями о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселений, органам местного самоуправления муниципального образования Нижневартовский район. Ежегодные объемы финансирования Программы уточняются при составлении и уточнении бюджета района на соответствующий финансовый год. Объемы финансирования Программы на 2009–2012 годы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района путем уточнения по сумме и мероприятиям. После утверждения бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов уточнить Программу на 2009 год и на плановый период 2010–2012 годов в части объема финансирования за счет средств бюджета автономного округа и бюджета района. Определить долю софинансирования строительства и реконструкции объектов Программы в части средств софинансирования из бюджета района. Финансирование Программы за счет субсидий бюджета автономного округа осуществляется в рамках реализации окружных программ путем заключения соглашений о реализации программ |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (показатели социально-экономической эффективности) | обеспечение потребности населения района объектами: коммунальной инфраструктуры; национальной экономики; учреждениями социальной сферы; относящимися к общегосударственным вопросам; относящимися к культуре, кинематографии и средствам массовой информации; относящимися к национальной безопасности и правоохранительной деятельности; социального обеспечения путем реконструкции, модернизации и строительства и капитальных ремонтов. |

I. Характеристика Программы

Проблемы жилищной политики носят не только экономический, но и социальный характер, непосредственно затрагивающий жизненные интересы всего населения и каждой семьи в отдельности.

Финансирование мероприятий по реконструкции и ликвидации непригодных для проживания жилых помещений должно привести к снижению числа непригодных для проживания жилых домов, а, следовательно, – к уменьшению расходов на отселение жильцов из непригодных для проживания жилых домов.

В соответствии с прогнозом роста численности населения района обеспечение жителей района жильем потребует доведения объема строительства            в среднем до 35 тыс. кв. м общей площади квартир в год. Задача приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» – довести показатель вводимого жилья до 1 кв. м на одного жителя в год. Строительство жилья на территории района и ввод его в эксплуатацию напрямую зависят от объемов строительства и реконструкции инженерных сетей, развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Таким образом, при реализации настоящей Программы будет возможным обеспечение жильем основных групп населения.

В целях сохранения и увеличения темпов строительства жилых помещений, сокращения сроков строительства, привлекательности условий освоения строительных площадок, перспективности и плановости их освоения, развития индивидуального жилищного строительства, удешевления строительства жилых помещений для льготных категорий граждан необходимо обеспечение опережающей инженерной подготовки новых строительных площадок под жилищное строительство и реконструкции инженерных сетей на площадках, где ведется снос старых и строительство новых жилых домов.

В целях развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства      в Программу включены объекты газоснабжения, водоснабжения и водоотведения района для обеспечения надежной системы подачи газа в котельные, объем и качество питьевой воды, увеличение пропускной способности канализационных очистных сооружений и повышение степени очистки стоков.

Решение одних лишь жилищных проблем населения района не позволит создать в полной мере комфортные условия проживания. Этого можно достигнуть путем возведения рядом с жильем основных объектов социальной и культурной инфраструктуры.

Демографическая ситуация в районе имеет положительную динамику естественного прироста населения. Ежегодно в районе рождается более 400 детей. Так, в 2005 году родилось 407 детей, в 2006 году – 429 детей, в 2007 году – 431 ребенок, в 2008 году – 463 ребенка. В последние годы спрос на места в детских садах значительно опережает возможности дошкольных учреждений.        В связи с этим необходимо строительство новых дошкольных образовательных учреждений. В рамках программы «Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2007–2010 годы» в районе было запланировано строительство 5 детских садов: в пгт. Излучинске – на 100 мест, в пгт. Новоаганске – на 60 мест, в д. Чехломей, в с. Большетархово и д. Вампугол – по 20 мест.

Строительство образовательных учреждений в вышеперечисленных населенных пунктах района необходимо в связи с обеспечением социального заказа населения на образовательные услуги и ветхостью зданий.

II. Основные цели задачи Программы

Цели Программы:

инженерная подготовка новых строительных площадок и реконструкция инженерных сетей на площадках, где ведется снос старых и строительство новых жилых домов, с целью сохранения и увеличения темпов строительства жилых помещений, сокращения сроков строительства, повышения инвестиционной привлекательности земельных участков; перспективность и плановость их освоения; удешевление строительства жилых помещений для льготных категорий граждан (2010 год – 7,520 тыс. кв. м, 2011 год – 12,290 тыс. кв. м, 2012 год – 10,290 тыс. кв. м);

развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, учреждений социальной сферы, объектов национальной экономики, объектов, относящихся к общегосударственным вопросам, объектов, относящихся к культуре, кинематографии и средствам массовой информации, жилищного хозяйства, объектов национальной безопасности и правоохранительной деятельности, объектов социального обеспечения.

Задачи Программы:

разработка проектно-сметной документации и строительство инженерных сетей, объектов коммунального хозяйства, комплексов социальной сферы, объектов здравоохранения и спорта, объектов национальной экономики, объектов, относящихся к общегосударственным вопросам, объектов, относящихся к культуре, кинематографии и средствам массовой информации;

проведение капитальных ремонтов объектов жилищного хозяйства, объектов социального обеспечения, объектов учреждений народного образования, объектов здравоохранения и спорта, объектов национальной экономики, объектов, отнесенных к общегосударственным вопросам, объектов культуры, кинематографии и средств массовой информации, объектов национальной безопасности и правоохранительной деятельности, объектов коммунального хозяйства

Достижение поставленных целей предполагается путем реализации основных мероприятий Программы.

Система показателей, характеризующих результаты реализации Программы, приведена в приложении 3 к долгосрочной целевой программе «Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009–2012 годы».

III. Перечень программных мероприятий

3.1. Перечень программных мероприятий Программы приведен в приложении 1, 2 к долгосрочной целевой программе «Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов        на территории Нижневартовского района на 2009–2012 годы».

3.2. В течение срока реализации Программы предполагается:

разработка проектно-сметной документации, реконструкция, строительство и капитальный ремонт объектов, учреждений социальной сферы, коммунальной инфраструктуры;

проведение иных мероприятий, предусмотренных Программой.

## IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий прогнозный объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования на 2009–2012 годы в – сумме 1 765 693 тыс. руб.,       в том числе: на 2009 год – 484 782 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 352 807 тыс. руб., за счет средств бюджета автономного округа – 125 664 тыс. руб., внебюджетные источники – 6 311 тыс. руб., на 2010 год – 213 669 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 121 866 тыс. руб., за счет средств бюджета автономного округа – 91 803 тыс. руб., на 2011 году – 524 873 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 122 247 тыс. руб., за счет бюджета автономного округа – 402 626 198 тыс. руб., на 2012 году – 542 369 тыс. руб., за счет средств бюджета района – 87 627 тыс. руб., за счет бюджета автономного округа – 454 742 тыс. руб.

Источником финансирования Программы являются бюджет района, бюджеты других уровней и внебюджетные источники.

В объеме финансирования бюджета района учитываются средства, передаваемые в соответствии с Соглашениями о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселений, органам местного самоуправления муниципального образования Нижневартовский район.

Ежегодные объемы финансирования Программы уточняются при составлении и уточнении бюджета района на соответствующий финансовый год.

Объемы финансирования Программы на 2009–2012 годы носят прогнозный характер и подлежат корректировке в течение финансового года исходя из возможностей бюджета района путем уточнения по сумме и мероприятиям.

Прогнозные объемы финансирования по годам и мероприятиям приведены в приложении 1 к долгосрочной целевой программе «Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009–2012 годы».

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2009–2012 годы, предусмотренный в бюджете района, составит 558 060 тыс. руб., из них:

средства бюджета округа – 184 994,2 тыс. руб.;

средства бюджета района – 366 754 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 6 311 тыс. руб.;

в том числе по годам:

в 2009 году – 484 782 тыс. руб. (бюджет автономного округа – 125 664 тыс. руб., бюджет района – 352 807 тыс. руб., внебюджетные источники – 6 311 тыс. руб.);

в 2010 году – 33 726,8 тыс. руб. (бюджет автономного округа – 28 776 тыс. руб., бюджет района – 4 950,8 тыс. руб.);

в 2011 году – 16 031,3 тыс. руб. (бюджет района – 1 603 тыс. руб., бюджет автономного округа 14 428,3 тыс. руб.);

в 2012 году – 23 519,9 тыс. руб. (бюджет района – 7 394 тыс. руб. бюджет автономного округа – 16 125,9 тыс. руб.).

После утверждения бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов уточнить Программу на 2009 год и на плановый период 2010–2012 годов в части объема финансирования за счет средств бюджета автономного округа и бюджета района. Определить долю софинансирования строительства и реконструкции объектов Программы в части средств софинансирования из бюджета района.

Финансирование Программы за счет бюджета автономного округа осуществляется в рамках реализации окружных программ в соответствии с Законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.2005 № 103-оз         «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2005–2015 годы, от 30.12.2005 № 153-оз «О реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 13.01.2006 № 8-оз          «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2006–2012 годы», от 20.07.2007 № 110-оз «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на 2007–2010 годы», путем заключения соглашений по реализации программ.

## V. Механизм реализации Программы

5.1. Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

разработка и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

ежегодная подготовка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

совершенствование организационной структуры управления Программой с четким определением состава, функций, механизмов, координации действий исполнителей мероприятий Программы;

размещение в средствах массовой информации и на официальном веб-сайте администрации района информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.

5.2. Текущее управление Программой осуществляет отдел координации строительства администрации района при взаимодействии с соответствующими органами местного самоуправления района.

5.3. Координатор Программы реализует свои функции и полномочия         в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округ – Югры.

5.4. Заместитель главы района по жилищно-коммунальному хозяйству      и строительству является руководителем Программы.

5.5. Муниципальный заказчик – координатор Программы контролирует    и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, координирует деятельность исполнителей Программы по реализации основных мероприятий Программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, участвует в разрешении спорных или конфликтных ситуаций, связанных с реализацией Программы.

5.6. Исполнителями Программы являются муниципальный заказчик, муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» и юридические лица, осуществляющие работы в соответствии с договорами подряда.

5.7. Муниципальный заказчик (исполнитель Программы) в установленном законодательством Российской Федерации порядке инициирует размещение муниципальных заказов на закупку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для реализации программных мероприятий целевой программы по строительству и реконструкции объектов.

5.8. Исполнители Программы – муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, направляет информацию на бумажном и электронном носителях за подписью руководителя по исполнению мероприятий Программы координатору Программы.

5.9. Исполнительные органы местного самоуправления ежегодно по запросу координатора Программы направляют предложения по приоритетным направлениям исполнения мероприятий Программы для уточнения перечня мероприятий на соответствующий год с предоставлением обоснования необходимости или технико-экономическое обоснование строительства или реконструкции объектов муниципальной собственности.

5.10. Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик – координатор Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели эффективности выполнения мероприятий Программы на соответствующий год.

5.11. Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава района.

Приложение 1 к программе «Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009–2012 годы»

Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы

«Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов

на территории Нижневартовского района на 2009–2012 годы»

(капитальное строительство и реконструкция объектов)

| № п\п | Мероприятия Программы | Муниципальный заказчик | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ЦЕЛЬ 1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры |
| Задача 1. Разработка проектно-сметной документации и строительство объектов коммунального хозяйства |
| П. Аган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство объекта «Наружный газопровод» (Программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2005–2012 годы) | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2008–2012 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | бюджет округа |
| Пгт. Новоаганск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство объекта «Сети электроснабжения 6 кВ к зданию Дома культуры» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2008–2009 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 3. | Строительство объекта «Сети электроснабжения 0,4 кВ к зданию Дома культуры» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2008–2009 | 1017 | 1017 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 4. | Лаборатория по проверке качества питьевой воды | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 5. | Разработка проектно-сметной документации водоочистных комплексов «Импульс» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2008–2009 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 6. | Реконструкция водоочистных комплексов «Импульс» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2008–2009 | 2919 | 2919 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 7. | Внеплощадочные инженерные сети (сети теплоснабжения, канализации, электроснабжения, связи) к стационару на 62 койки | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 35098,0 | 35098,0 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| С. Варьеган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Разработка проектно-сметной документации водоочистных комплексов «Импульс» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2008–2009 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 9. | Реконструкция водоочистных комплексов «Импульс» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2008–2009 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| С. Покур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Строительство объекта «Сети водопровода (полив огородов)» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2008–2009 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 11. | Разработка проектно-сметной документации водоочистных комплексов «Импульс» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2008–2009 | 120 | 19 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
|  |  |  |  |  | 101 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 12. | Реконструкция водоочистных комплексов «Импульс» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2008–2009 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| С. Охтеурье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Разработка проектно-сметной документации водоочистных комплексов «Импульс» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2008–2009 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 14. | Реконструкция водоочистных комплексов «Импульс» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2008–2009 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| Д. Вата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Строительство объекта «Резервуар чистой воды на водоочистном комплексе «Импульс» 10 куб. м/час» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2008–2009 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| Итого по ЦЕЛИ 1, в том числе: |  |  | 54423 | 54423 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  | 40423 | 40423 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет округа |  |  | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 |  |
| ЦЕЛЬ 2. Развитие и модернизация учреждений социальной сферы |
| Задача 1. Разработка проектно-сметной документации и строительство комплексов социальной сферы |
| Пгт. Новоаганск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Строительство объекта «Дом культуры» (Программа «Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2006–2012 годы) | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2008–2009 | 10321 | 1050 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 9271 | 0 | 0 | 0 | бюджет округа |
| Д. Вата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Строительство объекта «Культурно-образовательный комплекс (школа на 70 мест, детский сад на 20 мест, музей - библиотека)» (Программа «Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2006–2012 годы) | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2007–2011 | 74714 | 2222 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0 | 388 | 0 | 0 | бюджет района* |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4861 | 0 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0 | 47243 | 0 | 0 | бюджет округа * |
|  |  |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | бюджет округа |
| С. Ларьяк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – детская музыкальная школа – физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом), (Программа «Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2006–2012 годы) | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011–2012 | 21802 | 0 | 0 | 9811 | 9811 | бюджет округа* |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1090 | 1090 | бюджет района* |
| Задача 2. Разработка проектно-сметной документации и строительство объектов здравоохранения и спорта |
| П. Ваховск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Строительство объекта «Врачебная амбулатория на 30 посещений в смену со стационаром дневного пребывания на 6 коек» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2007–2009 | 27369 | 27369 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| Пгт. Излучинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Строительство объекта «Стадион к муниципальному образовательному «Общеобразовательной средней школе № 1» по ул. Школьной, д. 5 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2008–2009 | 675 | 675 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| Пгт. Новоаганск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Строительство объекта «Стационар на 62 койки» (Программа «Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2006–2012 годы) | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2007–2011 | 97428 | 2915 | 3197 | 0 | 0 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 3630 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 26239 | 28 776 | 0 | 0 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 32 671 | 0 | 0 | 0 | бюджет округа |
| Задача 3. Разработка проектно-сметной документации и строительство сельских школ |
| Пгт. Новоаганск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Школа на 530 мест (Программа «Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2006–2012 годы) | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011–2012 | 311112 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | бюджет округа* |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 15556 | 15556 | бюджет района* |
| Задача 4. Разработка проектно-сметной документации и строительство дошкольных образовательных учреждений |
| С. Большетархово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Детский сад на 20 мест (Программа «Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2007–2010 годы) | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011–2012 | 91 894 | 0 | 0 | 41352 | 41352 | бюджет округа* |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 595 | 4 595 | бюджет района* |
| Д. Вампугол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Детский сад на 20 мест (Программа «Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2007–2010 годы) | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011–2012 | 91724 | 0 | 0 | 41 276 | 41276 | бюджет округа* |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4586 | 4586 | бюджет района* |
| Пгт. Излучинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Детский сад на 100 мест (Программа «Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2007–2010 годы) | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011–2012 | 137720 | 0 | 0 | 61974 | 61974 | бюджет округа* |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 6886 | 6886 | бюджет района* |
| Пгт. Новоаганск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Детский сад на 60 мест (Программа «Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2007-2010 годы) | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011–2012 | 112 946 | 0 | 0 | 50826 | 50 826 | бюджет округа* |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 5647 | 5647 | бюджет района* |
| Д. Чехломей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Детский сад на 20 мест (Программа «Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2007–2010 годы) | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011–2012 | 95 464 | 0 | 0 | 42959 | 42959 | бюджет округа* |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 773 | 4773 | бюджет района* |
| Итого по ЦЕЛИ 2, в том числе: |  |  | 1 073 169 | 126 042 | 79 604 | 436 192 | 431 331 |  |
| бюджет района |  |  | 132573 | 37 861 | 3 585 | 47 994 | 43 133 |  |
| бюджет округа |  |  | 940596 | 88 181 | 76 019 | 388 198 | 388 198 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ЦЕЛЬ 3. Развитие и модернизация объектов национальной экономики |
| Задача 1. Разработка проектно-сметной документации и строительство объектов национальной экономики |
| С. Покур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Модернизация радиорелейной линии Нижневартовск–Вата–Покур | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 4280 | 2000 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 1 284 | 0 | 0 | 0 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 996 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| Пгт. Излучинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Строительство объекта «Строительство автогородков для проведения практических занятий по обучению несовершеннолетних безопасному поведению на улицах и на дорогах (школа № 2)» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2008–2009 | 2002 | 2002 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| Другие вопросы национальной экономики |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Проведение экспертиз, получение паспортов БТИ, межевание объектов | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| Итого по ЦЕЛИ 3, в том числе: |  |  | 6732 | 6732,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  | 4452 | 4452,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет округа |  |  | 1284 | 1284 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 996 | 996 | 0 | 0 | 0 |  |
| ЦЕЛЬ 4. Развитие и модернизация объектов относящихся к общегосударственным вопросам |
| Задача 1. Разработка проектно-сметной документации и строительство объектов относящихся к общегосударственным вопросам |
| Г. Нижневартовск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Административное здание, расположенное по адресу ул. Ленина, д. 6 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2008–2009 | 3244 | 3244 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| П. Зайцева Речка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Здание администрации | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 8167 | 8167 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| Итого по ЦЕЛИ 4, в том числе: |  |  | 11411 | 11411 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  | 11411 | 11411 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ЦЕЛЬ 5. Развитие и модернизация объектов относящихся к культуре, кинематографии и средствам массовой информации |
| Задача 1. Разработка проектно-сметной документации и строительство объектов относящихся к культуре, кинематографии и средствам массовой информации |
| Пгт. Излучинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Православный храм Святого Николая Угодника | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2008–2009 | 4077 | 4077 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| Итого по ЦЕЛИ 5, в том числе: |  |  | 4077 | 4077 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  | 4077 | 4077 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ЦЕЛЬ 6. Развитие и модернизация жилищного хозяйства |
| Задача 1.Проведение капитальных ремонтов объектов жилищного хозяйства |
| Пгт. Новоаганск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Ул. Береговая, д. 5 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 3875 | 3875 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 35. | Ул. Лесная, д. 2 |  | 2009 | 795 | 795 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 36. | Ул. Энтузиастов, д. 14 |  | 2009 | 19933 | 19933 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 37. | Ул. Новая, д. 15 |  | 2009 | 2750 | 2750 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 38. | 8-квартирный жилой дом по ул. Техснаб, 6 |  | 2010 | 3528 | 3528 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 39. | Ул. Энтузиастов, д. 2 |  | 2011 | 14220 | 0 | 14220 | 0 | 0 | бюджет района* |
| 40. | Ул. Техснаб, д. 5 |  | 2012 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | бюджет района* |
| С. Варьеган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Ул. Айваседа Мэру, д. 27 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 42. | Ул. Айваседа Мэру, д. 28 |  | 2009 | 748 | 748 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 43. | Ул. Школьная, д. 17 |  | 2009 | 7347 | 7347 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 44. | Ул. Школьная, д. 9 |  | 2010 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | бюджет района* |
| Пгт. Излучинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Ул. Набережная, д. 8 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 531 | 531 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 46. | Пер. Строителей, д. 1 |  | 2010 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | бюджет района* |
| 47. | Ул. Энергетиков, д. 1 |  | 2011 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | бюджет района* |
| С. Большетархово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Ул. Набережная, д. 34 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 1368 | 1368 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 49. | Ул. Почтовая, д. 3 кв. 1, 2 |  | 2009 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 50. | Ул. Школьная, д. 5 |  | 2010 | 3365 | 0 | 3365 | 0 | 0 | бюджет района* |
| С. Ларьяк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | Ул. Набережная д. 8, кв. 1, 2 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 3099 | 3099 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 52. | ул. Октябрьская, д. 13, кв. 1, 2 |  | 2009 | 6348 | 6348 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 53. | Ул. Куликовой, д. 2 |  | 2010 | 19900 | 0 | 19900 | 0 | 0 | бюджет района* |
| Д. Большой Ларьяк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Дом № 2 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 | 2992 | 0 | 2992 | 0 | 0 | бюджет района* |
| 55. | Дом № 3 |  | 2011 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | бюджет района* |
| 56. | Дом № 6 |  | 2012 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | бюджет района* |
| С. Корлики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Ул. Центральная, д. 3 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 1827 | 1827 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 58. | Ул. Победы, д. 1 |  | 2010 | 6820 | 0 | 6820 | 0 | 0 | бюджет района* |
| 59. | Ул. Дружбы, д. 23 |  | 2011 | 7610 | 0 | 0 | 7610 | 0 | бюджет района* |
| Д. Чехломей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | Ул. Кедровая, д. 5 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 | 2120 | 0 | 2120 | 0 | 0 | бюджет района* |
| 61. | Ул. Кедровая, д. 15 |  | 2012 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | бюджет района* |
| П. Зайцева Речка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Ул. Октябрьская д. 23 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 1743 | 1743 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 63. | Ул. Мира, д. 3 |  | 2009 | 5994 | 5994 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 64. | Ул. Островная, д. 6, кв. 1 |  | 2009 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 65. | Ремонт печей в жилых домах по ул. Школьной, д. 3, кв. 1, ул. Мира, 7 |  | 2009 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 66. | Ул. Почтовая, д. 10, кв., 1 |  | 2009 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 67. | Ул. Гагарина, д. 4 |  | 2010 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | бюджет района* |
| 68. | Ул. Октябрьская, д. 3 |  | 2011 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | бюджет района* |
| Д. Вампугол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Ул. Садовая, д. 2 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 728 | 728 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 70. | Ул. Садовая, д. 4 |  | 2009 | 743 | 743 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| С. Охтеурье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Ул. Набережная, д. 16 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 72. | Ул. Центральная, д. 13 |  | 2009 | 1056 | 1056 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 73. | Ул. Летная, д. 23 |  | 2009 | 8437 | 8437 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 74. | Ул. Центральная, д. 15 |  | 2011 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | бюджет района* |
| Д. Усть-Колек-Еган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | Ул. Береговая, д. 7 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011 | 3200 | 0 | 0 | 3200 | 0 | бюджет района* |
| Д. Колек-Еган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Ул. Таежная, д. 9 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2011 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | бюджет района* |
| 77. | Ул. Таежная, д. 11 |  | 2012 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | бюджет района* |
| П. Ваховск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Ул. Молодежная, д. 6 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 8142 | 8142 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 79. | Ул. Зеленая, д. 5 |  | 2011 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | бюджет района* |
| С. Покур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Ул. Киевская, д. 5 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 567 | 567 | 0 | 0 | 0 | внебюджетные источники |
| 81. | Ул. Киевская, д. 2, кв. 1 |  | 2009 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 82. | Ул. Центральная, д. 29/1 |  | 2009 | 659 | 659 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 83. | Ул. Совхозная, д. 6 |  | 2009 | 6101 | 6101 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 84. | Ул. Центральная, д. 5 |  | 2010 | 3600 | 0 | 3600 | 0 | 0 | бюджет района* |
| 85. | Ул. Белорусская, д. 14 |  | 2011 | 8052 | 0 | 0 | 8052 | 0 | бюджет района* |
| Д. Вата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86. | Ул. Береговая, д. 39 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 87. | Ул. Кедровая, д. 18 |  | 2009 | 4366 | 4366 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 88. | Ул. Лесная, д. 9 |  | 2010 | 6910 | 0 | 6910 | 0 | 0 | бюджет района* |
| 89. | Ул. Лесная, д. 14 |  | 2011 | 5180 | 0 | 0 | 5180 | 0 | бюджет района* |
| 90. | Ул. Кедровая, д. 3 |  | 2012 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 9600 | бюджет района* |
| Д. Пасол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Ул. Кедровая, д. 3 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009–2011 | 2522 | 0 | 0 | 2492 | 0 | бюджет района* |
|  |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| П. Аган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. | Ул. Советская, д. 18 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 6346 | 6346 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 93. | Ул. Советская, д. 31, кв. 1 |  | 2009 | 441 | 441 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 94. | Ул. Рыбников, д. 21 |  | 2009 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 95. | Ул. Таежная, д. 6 |  | 2010 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | бюджет района* |
| 96. | Ул. Рыбников, д. 2 |  | 2011 | 4316 | 0 | 0 | 4316 | 0 | бюджет района* |
| Итого по ЦЕЛИ 6, в том числе: |  |  | 247925 | 99648 | 71527 | 57650 | 19100 |  |
| бюджет района |  |  | 246610 | 98333 | 71527 | 57650 | 19100 |  |
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 1315,0 | 1315 | 0 | 0 | 0 |  |
| ЦЕЛЬ 7. Развитие и модернизация коммунального хозяйства |
| Задача 1. Проведение капитальных ремонтов объектов коммунального хозяйства |
| П. Аган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97. | Котельная тепловой мощностью 15 МВт | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 60058 | 60058 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| Итого по ЦЕЛИ 7, в том числе: |  |  | 60058 | 60058 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  | 60058 | 60058 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ЦЕЛЬ 8. Развитие и модернизация учреждений народного образования |
| Задача 1. Проведение капитальных ремонтов учреждений народного образования |
| 98. | Установка фильтров доочистки воды в дошкольных учреждениях | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 99. | Установка фильтров в общеобразовательных учреждениях |  | 2009 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| Пгт. Излучинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Общеобразовательная средняя школа № 1» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009–2010 | 9300 | 5000 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0 | 4300 | 0 | 0 | бюджет района* |
| 101. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Общеобразовательная средняя школа № 2» |  | 2009–2011 | 7043 | 2243 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4800 | 0 | бюджет района* |
| 102. | Реконструкция базы отдыха «Лесная сказка» |  | 2009 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 103. | Излучинское муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Сказка» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009–2010 | 13143 | 2643 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0 | 10500 | 0 | 0 | бюджет района* |
| 104. | Детский сад (реконструкция здания «Плехановки») |  | 2009 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 105. | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательный центр образования» |  | 2011 | 5300 | 0 | 0 | 5300 | 0 | бюджет района* |
| 106. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Общеобразовательная начальная школа № 2» |  | 2011 | 4900 | 0 | 0 | 4900 | 0 | бюджет района* |
| Пгт. Новоаганск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 3009 | 3009 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 108. | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная средняя школа № 2» |  | 2009 | 1054 | 1054 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 109. | Детская школа искусств в с. Варьеган |  | 2009 | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 110. | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная вечерняя (сменная) школа» |  | 2012 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 5500 | бюджет района* |
| 111. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Центр дополнительного образования детей «Радуга» |  | 2012 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 7300 | бюджет района* |
| С. Варьеган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112. | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | бюджет района* |
| Д. Вата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113. | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| П. Ваховск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Лесная сказка» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009–2010 | 5935 | 2835 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0 | 3100 | 0 | 0 | бюджет района* |
| С. Ларьяк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115. | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009–2010 | 9180 | 4280 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0 | 4900 | 0 | 0 | бюджет района* |
| 116. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад «Малыш» |  | 2009 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| С. Охтеурье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117. | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009–2010 | 5100 | 600 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0 | 4500 | 0 | 0 | бюджет района* |
| С. Покур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009-2010 | 9866 | 4966 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 0 | 4900 | 0 | 0 | бюджет района* |
| Д. Сосновый Бор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная начальная школа – детский сад» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 5247 | 5247 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| Д. Чехломей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120. | Школа-интернат (ремонт системы водоснабжения) | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| С. Корлики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 | 5300 | 0 | 5300 | 0 | 0 | бюджет района* |
| П. Аган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122. | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2010 | 5300 | 0 | 5300 | 0 | 0 | бюджет района* |
| 123. | Муниципальное образовательное учреждение «Аганская общеобразовательная средняя школа детский сад | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| 124. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| Д. Вампугол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125. | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная начальная школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2012 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 5200 | бюджет района* |
| П. Зайцева Речка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126. | Муниципальное образовательное учреждение «Общеобразовательная средняя школа» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| Итого по ЦЕЛИ 8, в том числе: |  |  | 143457 | 65457 | 45000 | 15000 | 18000 |  |
| бюджет района |  |  | 143457 | 65457 | 45000 | 15000 | 18000 |  |
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ЦЕЛЬ 9. Развитие и модернизация объектов здравоохранения и спорта |
| Задача 1. Проведение капитальных ремонтов объектов здравоохранения и спорта |
| С. Ларьяк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. | Стационар | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 4486 | 4486 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| Д. Былино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128. | Фельдшерский пункт | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| Пгт. Излучинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | Бактериологическая лаборатория по ул. Таежной, д. 5 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 747 | 747 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| П. Аган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130. | Врачебная амбулатория | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| Итого по ЦЕЛИ 9, в том числе: |  |  | 5396 | 5396 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  | 5396 | 5396 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ЦЕЛЬ 10. Развитие и модернизация объектов национальной экономики |
| Задача 1. Проведение капитальных ремонтов объектов национальной экономики |
| С. Ларьяк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131. | Аптека № 41 по ул. Мирюгина, д. 5а | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 2197 | 2197 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| Другие вопросы национальной экономики |  |  |  |  |  |  |  |
| 132. | Проведение экспертиз, получение паспортов БТИ, межевание объектов | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 928 | 928 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| Итого по ЦЕЛИ 10, в том числе: |  |  | 3125 | 3125 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  | 3125 | 3125 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ЦЕЛЬ 11. Развитие и модернизация объектов отнесенных к общегосударственным вопросам |
| Задача 1. Проведение капитальных ремонтов объектов отнесенных к общегосударственным вопросам |
| Г. Нижневартовск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. | Административное помещение по ул. Таежной, 19 | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| Итого по ЦЕЛИ 11, в том числе: |  |  | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ЦЕЛЬ 12. Развитие и модернизация объектов культуры, кинематографии и средств массовой информации |
| Задача 1. Проведение капитальных ремонтов объектов культуры, кинематографии и средств массовой информации |
| Пгт. Излучинск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134. | Районное муниципальное бюджетное учреждение «Межпоселенческий культурно-досуговый комплекс «Арлекино» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 2697 | 2697 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| Г. Нижневартовск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135. | Центр национальных культур | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| С. Варьеган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136. | Общественный центр | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 951 | 951 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| Итого по ЦЕЛИ 12 |  |  | 5248 | 5248 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  | 5248 | 5248 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ЦЕЛЬ 13. Развитие и модернизация объектов национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
| Задача 1. Проведение капитальных ремонтов объектов национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
| С. Охтеурье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. | Пожарные водоемы | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009 | 1513 | 1513 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
| Итого по ЦЕЛИ 13, |  |  | 1513 | 1513 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет района |  |  | 1513 | 1513 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО с Цели 1 по Цель 13 Программы, в том числе: |  |  | 1 616 651 | 443 247 | 196 131 | 508 842 | 468 431 |  |
| бюджет района |  |  | 658 460 | 337 471 | 120 112 | 120 644 | 80 233 |  |
| бюджет округа |  |  | 951 880 | 99 465 | 76 019 | 388 198 | 388 198 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 6 311 | 6 311 | 0 | 0 | 0 |  |
| ВСЕГО по Программе в том числе: |  |  | 1 765 693 | 484 782 | 213 669 | 524 873 | 542 369 |  |
| бюджет района |  |  | 684 547 | 352 807 | 121 866 | 122 247 | 87 627 |  |
| бюджет округа |  |  | 1 074 836 | 125 664 | 91 803 | 402 626 | 454 742 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 6 311 | 6 311 | 0 | 0 | 0 |  |

Примечание:

* программные мероприятия запланированы с учетом необходимого объема финансирования из бюджета автономного округа;

объемы финансирования по мероприятиям подлежат корректировке в соответствии с уточнением объема финансирования Программы при формировании бюджета района и автономного округа на планируемый год

Приложение 2 к программе «Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009–2012 годы»

Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы Нижневартовского района

«Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов

на территории Нижневартовского района на 2009–2012 годы» (в рамках подпрограммы 7

«Проектирование и строительство инженерных сетей»,

Программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

на 2005–2015 годы»

| № п\п | Мероприятия программы | Муниципальный заказчик | Срок выполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ЦЕЛЬ 14. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры |
| Задача 1. Разработка проектно-сметной документации и строительство инженерных сетей |
| Пгт. Излучинск |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации на объект «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, телефонизации, электроснабжения, диспетчеризации микрорайонов 01:03; 01:04; 01:06; 01:07 и квартал под комплексную малоэтажную жилую застройку» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2008–2009 | 4373,0 | 3810,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет района |
|  |  |  |  |  | 563,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Строительство объекта «Инженерные сети тепловодоснабжения, канализации, телефонизации, электроснабжения, диспетчеризации микрорайонов 01:03; 01:04; 01:06; 01:07 и квартал под комплексную малоэтажную жилую застройку» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009–2012 | 54048,4 | 13792,2 | 4553,2 | 14428,3 | 16125,9 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  |  | 1753,8 | 1603,0 | 1792,0 | бюджет района |
| 3. | Строительство объекта «Инженерные сети участка частной застройки (1 очередь)» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2008–2009 | 2587,0 | 2587,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет района |
| П. Аган |
| 4. | Строительство объекта «Реконструкция сетей тепловодоснабжения для строительства жилых домов по ул. Лесной, ул. Таежной, ул. Новой» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009–2012 | 68427,0 | 12407,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет округа |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50418,0 | бюджет округа * |
|  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5602,0 | бюджет района |
| С. Ларьяк |
| 5. | Строительство объекта «Внешние сети инженерного обеспечения жилых домов в мкр. Северный» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2008–2009 | 5300,0 | 5300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет района |
| С. Покур |
| 6. | Строительство объекта «Сети электроснабжения 0,4 кВ и сети связи к жилым домам по ул. Киевской, д. 1б, ул. Белорусской, д. 1, пер. Лесному» | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2008–2009 | 2107,0 | 2107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет района |
| Пгт. Новоаганск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | «Внешние инженерные сети жилых домов в районе ул. Транспортной» в пгт. Новоаганске | муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства по застройке Нижневартовского района» | 2009–2010 | 12200,0 | 969,0 | 0 | 0 | 0 | бюджет района |
|  |  |  |  |  |  | 11231,0 |  |  | бюджет округа |
| ВСЕГО по цели 14, в том числе: |  |  | 149042 | 41535 | 17538 | 16031 | 73938 |  |
| бюджет района |  |  | 26087 | 15336 | 1754 | 1603 | 7394 |  |
| бюджет округа |  |  | 122956 | 26199 | 15784 | 14428 | 66544 |  |
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Примечание:

программные мероприятия запланированы с учетом необходимого объема финансирования из бюджета автономного округа.

* Объемы финансирования по мероприятиям подлежат корректировке в соответствии с уточнением объема финансирования Программы при формировании бюджета района и автономного округа на планируемый год.

Приложение 3 к программе «Комплексная программа капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов на территории Нижневартовского района на 2009–2012 годы»

Система показателей характеризующих результаты реализации Программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя по годам, количество | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы, количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество объектов инженерных сетей к жилым домам, на которые разработана проектно-сметная документация | 3 пусковой комплекс |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество построенных и введенных в эксплуатацию инженерных сетей к жилым домам 2010 год – 7,520 тыс. кв. м; 2011 год – 12,290 тыс. кв. м; 2012 год – 10,290 тыс. кв. м | 3 | 3 |  |  | 1 | 4 |
| 3. | Количество объектов коммунального хозяйства, на которые разработана проектно-сметная документация | 4 | 4 |  |  |  | 4 |
| 4. | Количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов коммунального хозяйства | 2 | 8 |  |  | 1 | 9 |
| 5. | Количество построенных и введенных объектов комплексов социальной сферы | - | 1 |  |  | 1 | 2 |
| 6. | Количество построенных и введенных объектов здравоохранения и спорта | - | 2 |  |  | 1 | 3 |
| 7. | Количество построенных и введенных объектов национальной экономики | - | 1 |  |  |  | 1 |
| 8. | Количество построенных и введенных объектов, относящихся к общегосударственным вопросам | - | 1 |  |  |  | 1 |
| 9. | Количество построенных и введенных объектов, относящихся к культуре, кинематографии и средствам массовой информации | - | 1 |  |  |  | 1 |
| 10. | Количество проведенных капитальных ремонтов объектов жилищного хозяйства | 8 | 15 | 17 | 18 | 16 | 66 |
| 11. | Количество проведенных капитальных ремонтов объектов коммунального хозяйства | - | 1 |  |  |  | 1 |
| 12. | Количество проведенных капитальных ремонтов объектов учреждений народного образования | 4 | 18 |  |  |  | 18 |
| 13. | Количество проведенных капитальных ремонтов объектов здравоохранения и спорта | 1 | 3 |  |  |  | 3 |
| 14. | Количество проведенных капитальных ремонтов объектов национальной экономики | 1 | 2 |  |  |  | 2 |
| 15. | Количество проведенных капитальных ремонтов объектов, отнесенных к общегосударственным вопросам | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 16. | Количество проведенных капитальных ремонтов объектов культуры, кинематографии и средств массовой информации | 1 | 12 |  |  |  | 12 |
| 17. | Количество проведенных капитальных ремонтов объектов национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 1 | 1 |  |  |  | 1 |